# ACTA DE CIERRE DE ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN ANDROID

Empresa: Auto Express Oriente, S.A. de C.V.
Proyecto: Actualización Aplicación Android Operadores
Fecha de liberación inicial: 30 de octubre de 2025
Fecha de cierre del proyecto: 8 de diciembre de 2025
Área responsable: TIC’s
Áreas involucradas: Operaciones, TIC’s

1. OBJETIVO DE LA ACTUALIZACIÓN

La presente actualización tuvo como objetivo cumplir con las políticas vigentes de Google Play Store, garantizando la compatibilidad con las nuevas versiones del sistema operativo Android, sin modificar el funcionamiento actual de la aplicación ni incorporar nuevas funcionalidades.

Dicha actualización se realizó como una acción de cumplimiento normativo y continuidad operativa, con el fin de evitar riesgos de suspensión, limitación o bloqueo de la aplicación en la tienda oficial.

2. RESUMEN DE CAMBIOS APLICADOS

Durante el proceso de actualización se realizaron los siguientes ajustes técnicos:

- Actualización del SDK a Android API nivel 35.

- Ajustes menores de compatibilidad visual para dispositivos Android recientes.

- Cumplimiento de las políticas de privacidad y seguridad exigidas por Google Play Store.

- Pruebas técnicas y funcionales realizadas en:

  - Samsung Galaxy A14

  - Samsung Galaxy A24

  - Emuladores oficiales de Android

No se realizaron cambios funcionales ni se agregaron nuevas características a la aplicación.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Como resultado del proceso de actualización se confirma lo siguiente:

- ✅ Aplicación compilada y firmada correctamente.

- ✅ Aplicación cargada exitosamente en Google Play Console.

- ✅ Publicación en canal de pruebas cerradas.

- ✅ Pruebas de funcionalidad concluidas sin incidencias.

- ✅ Despliegue gradual controlado del 20% al 100% de los usuarios.

4. HISTORIAL DE LANZAMIENTO

| Fecha | Hora | Evento |
| --- | --- | --- |
| 29 oct 2025 | 11:30 | Inicio de lanzamiento al 20% |
| 5 nov 2025 | 11:45 | Incremento del 20% al 40% |
| 19 nov 2025 | 09:55 | Mantenimiento del 40% |
| 19 nov 2025 | 09:59 | Incremento del 40% al 60% |
| 8 dic 2025 | 13:00 | Incremento del 60% al 100% |

5. VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD

Se informa que la actualización de la aplicación ha sido liberada al 100% en la tienda oficial, encontrándose disponible para todos los operadores. La adopción por parte de los usuarios se ha realizado de manera progresiva.

Actualmente, aún no se cuenta con el 100% de los operadores utilizando la versión actualizada, sin embargo, el área de TIC’s, en coordinación con Operaciones, se encuentra brindando acompañamiento, soporte y refuerzo operativo continuo, con el objetivo de lograr la adopción total de la actualización en el menor tiempo posible.

6. OBSERVACIONES

- Se recomienda realizar una revisión preventiva antes de los próximos cortes de políticas de Google Play Store.

- Mantener un control histórico de versiones para fines de auditoría y seguimiento interno.

- El área de Sistemas, en conjunto con Operaciones, continuará apoyando las acciones necesarias para garantizar el uso correcto de la aplicación.

7. CIERRE DEL PROYECTO

Con base en los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos establecidos, se da por concluido formalmente el proyecto de actualización de la Aplicación Android de Operadores, dejando la solución operativa, estable y alineada a las políticas vigentes de Google Play Store.

8. FIRMAS DE CONFORMIDAD

| Nombre | Cargo / Área | Firma |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Pérez Mejía | Líder Sindical Doméstico |  |
| Sergio Castellanos Flores | Líder Sindical Import-Export |  |
| José Antonio Coutiño Laguna | Líder Sindical Puertos Marítimos |  |
| Luz Adriana Lomelí Alejandre | Gerente Doméstico |  |
| Roció Lozano González | Gerente Import-Export |  |
| Rigoberto Gallegos Reynoso | Gerente Marítimo |  |
| Ramon Orozco Hernández | Gerente Dedicados |  |
| Oswaldo Daniel Ortiz Martinez | Jefe de TIC’s |  |
| Emanuel Simon Zepeda | Desarrollador Analista |  |