# ACTA DE DEFINICIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO

1. Objetivo del documento

El objetivo de esta acta es definir de manera clara, práctica y anticipada la documentación que deberá generarse durante el desarrollo de los proyectos internos, de acuerdo con su nivel de complejidad (proyecto pequeño, mediano o grande).

Este acuerdo busca:

- Que todas las áreas tengan claridad sobre qué documentación que se genera, cuándo y con qué propósito

- Evitar solicitudes de documentación fuera de alcance durante el proyecto

- Reducir fricciones entre PM, Desarrollo y TI

- Mantener orden, trazabilidad y continuidad operativa

- Facilitar soporte, auditorías y transferencia de conocimiento

La documentación acordada no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo ni para las liberaciones a ambientes productivos; debe acompañar el proyecto de forma proporcional a su tamaño.

Este documento es de uso institucional y aplica a todos los proyectos que se desarrollen bajo este esquema.

2. Forma de trabajo entre PM, Desarrollo y TI

Este documento no define jerarquías, sino una forma clara de colaboración entre las áreas involucradas.

- El PM es responsable de la gestión del proyecto: planeación, seguimiento, comunicación, riesgos y documentación.

- El Equipo de Desarrollo diseña, construye, prueba y mantiene las soluciones.

- El Área de TI acompaña, supervisa y protege la infraestructura, la seguridad y la continuidad operativa.

Dependiendo del tema, las decisiones se toman bajo tres esquemas definidos:

- Decisión conjunta

- Acompañamiento

- Supervisión

Esto permite que cada área participe donde aporta mayor valor, evitando choques o duplicidad de responsabilidades.

2.1 Infraestructura tecnológica (decisión conjunta)

Las decisiones relacionadas con infraestructura se tomarán de manera conjunta entre TI y el PM, considerando que:

- El PM conoce las necesidades reales del proyecto y su contexto.

- TI conoce el impacto técnico, operativo y de estabilidad.

Incluye, entre otros temas:

- Almacenamiento

- Servidores

- Capacidad y uso de recursos

El objetivo es cubrir las necesidades del proyecto(s) sin comprometer la estabilidad del entorno.

2.2 Arquitectura de sistemas (acompañamiento)

El diseño de los sistemas corresponde principalmente al equipo de desarrollo, con el acompañamiento del área de TI, siempre que el equipo demuestre conocimiento técnico suficiente sobre:

- Diseño de sistemas

- Comunicación entre componentes

- Integración con otros servicios

- Estructura técnica de las soluciones

TI acompaña, revisa y da retroalimentación.

Nota: Solo intervendrá directamente cuando se identifiquen riesgos técnicos relevantes.

2.3 Seguridad de la información y ciberseguridad (decisión conjunta)

Los temas de seguridad se revisan de manera conjunta, ya que:

- El PM conoce el tipo de información que maneja el proyecto.

- TI aporta lineamientos, buenas prácticas y criterios de cumplimiento.

Aplica para:

- Datos

- Sistemas

- Accesos

- Información sensible

- Cumplimiento normativo

La meta es proteger la información sin frenar el avance del proyecto.

2.4 Políticas de acceso y control (según contexto)

Los accesos se definen según el tipo de sistema y su entorno, considerando:

- Quién accede

- A qué sistemas

- Con qué permisos

- En qué ambientes

En sistemas fuera del entorno de desarrollo, TI tendrá mayor participación directa.
En sistemas en desarrollo, los accesos se ajustan a las necesidades del proyecto, siempre con control y registro.

2.5 Repositorios de código y documentación

El área de TI debe conocer las plataformas utilizadas (como Git y GitHub) para efectos de:

- Seguridad

- Supervisión

- Continuidad

Los repositorios incluyen:

- Código

- Documentación

- Versiones

- Historial de cambios

La operación diaria de los repositorios (estructura, ramas, cargas) queda a cargo del Coordinador de Desarrollo y del PM.
TI mantiene un rol de supervisión, sin intervenir en la operación cotidiana.

2.6 Ambientes DEV, QA y PROD

TI puede emitir opiniones y recomendaciones sobre los ambientes, sin que esto se convierta en imposiciones sobre la forma de trabajo del equipo de desarrollo.

- DEV: desarrollo

- QA: pruebas

- PROD: liberación

Las recomendaciones se revisarán y considerarán, salvo que exista un riesgo crítico que requiera atención inmediata.

2.7 Continuidad operativa (acompañamiento)

La continuidad operativa se maneja bajo un esquema de acompañamiento, procurando que la intervención del área de TI no interfiera ni retrase el trabajo del equipo de desarrollo.

Incluye:

- Mantener los sistemas funcionando

- Apoyar en la recuperación ante fallas

- Prevenir interrupciones críticas

3. Documentación por tipo de proyecto

La documentación a generar dependerá exclusivamente del tipo de proyecto definido al inicio.

No se solicitará documentación adicional que no esté contemplada en este apartado, salvo acuerdo previo entre PM, Desarrollo y TI.

3.1 Proyecto pequeño

Aplica para:
Cambios puntuales, ajustes operativos o desarrollos de corta duración y bajo impacto.

Duración estimada:
Hasta 1 semana técnica.

Documentación requerida:

- Historia de Usuario General

- Levantamiento de Requerimientos

- Pruebas Técnicas

- Pruebas de Usuario

- Documento de Cierre del Proyecto

3.2 Proyecto mediano

Aplica para:
Nuevas funcionalidades, cambios con impacto en más de un módulo o proyectos con seguimiento por sprints.

Duración estimada:
Más de 1 semana técnica y un máximo de 8 semanas técnicas, también considerando hasta 6 semanas administrativas internas.

Documentación requerida:

- Historia de Usuario General

- Levantamiento de Requerimientos

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Solicitud de Cambios (opcional, solo si aplica)

- Bitácora de Liberación de Cambios (opcional)

- Pruebas Técnicas

- Pruebas de Usuario

- Manual Operativo

- Control de Versiones de la Documentación

- Acta de Cierre del Proyecto

3.3 Proyecto grande

Aplica para:
Proyectos de alto impacto, nuevos sistemas, integraciones críticas o cambios estructurales.

Duración estimada:
Todo proyecto que no cumpla con los criterios de pequeño o mediano.

Documentación requerida:

- Acta de Arranque del Proyecto

- Historia de Usuario General

- Levantamiento de Requerimientos

- Stakeholders y Roles

- Definition of Done (DoD)

- Product Backlog

- Criterios de Aceptación

- Roadmap del Producto

- Sprint Backlog por Sprint

- Pruebas Técnicas por Sprint

- Pruebas de Usuario por Sprint

- Sprint Review

- Sprint Retrospectiva

- Release Notes por versión

- Bitácora de Liberación de Cambios

- Manual Operativo Final

- Manual de Usuario Final

- Matriz de Riesgos y Dependencias

- Control de Versiones de la Documentación

- Acta de Cierre del Proyecto

4. Principios sobre la documentación

- La documentación debe ser proporcional al tamaño del proyecto.

- La documentación acompaña, no bloquea.

- En proyectos ágiles, algunos documentos son vivos y se consolidan al cierre.

- La documentación sirve para continuidad, soporte, auditoría y transferencia de conocimiento.

5. Manejo de cambios durante el proyecto

Cualquier cambio que impacte alcance, tiempos, forma de trabajo o documentación debe revisarse antes de ejecutarse.

Los cambios se evaluarán considerando:

- Impacto en tiempos

- Impacto en el equipo

- Riesgos técnicos

No se realizarán cambios a mitad de un sprint, salvo que exista un riesgo crítico.

6. Observaciones técnicas del área de TI

El área de TI podrá registrar observaciones cuando detecte riesgos, desviaciones o áreas de mejora.

Las observaciones:

- Se documentan

- Se revisan con el PM y el Líder de Desarrollo

- Se programan para atención en el siguiente ciclo cuando aplique

Esto permite mejorar sin interrumpir el flujo de trabajo.

7. Escenarios de intervención directa

TI podrá intervenir de forma directa únicamente cuando exista:

- Riesgo de seguridad

- Riesgo de pérdida de información

- Afectación a sistemas productivos

- Incumplimiento normativo

Fuera de estos casos, las observaciones se gestionan de forma acordada.

8. Resolución de diferencias

En caso de desacuerdos entre áreas, se buscará primero una solución directa entre:

- PM

- Jefe de TI

Si no se logra un acuerdo, el tema se escalará al nivel correspondiente, priorizando siempre la continuidad del proyecto y la operación.

9. Compromisos de tiempo

Las fechas se definen considerando:

- Capacidad real del equipo

- Dependencias

- Riesgos

Los compromisos de tiempo requieren colaboración entre áreas, no imposiciones unilaterales.

10. Reglas generales

- La documentación aplicable se define al inicio del proyecto.

- No se solicitará documentación adicional sin acuerdo previo.

- Los documentos vivos se actualizan durante el proyecto y se consolidan al cierre.

- La documentación no debe retrasar liberaciones.

- Todo ajuste debe quedar documentado.

- Este marco se revisará periódicamente.

11. Vigencia

Este documento entra en vigor a partir de su firma y aplica para los proyectos futuros desarrollados bajo este esquema.

12. Aceptación y firmas

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Oswaldo Daniel Ortiz Martínez | Jefe de TI |  |  |
| Emanuel Simón Zepeda | PM / Líder de Proyecto |  |  |
| Jaime Armando Comparan Velasco | Desarrollador |  |  |

Cierre final

Este documento no busca controlar personas ni áreas, sino ordenar la forma de trabajo, evitar malentendidos y facilitar que los proyectos avancen mejor.

Está pensado para trabajar juntos, con respeto, claridad y colaboración.