# CONTROL DE RESPALDOS Y MIGRACIONES

1️⃣ Información General

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Proyecto: Separación de Operación Dedicados en SCP
Fecha: 24/02/2026

Objetivo:
Mantener control y trazabilidad de los respaldos generados durante las migraciones del proyecto Dedicados, clasificando los entornos NEWCODE y PROD bajo prácticas ágiles y lineamientos técnicos del área TIC’s.

2️⃣ Proceso de Migración Técnica

Las migraciones desde el entorno NEWCODE hacia PROD se realizan mediante:

- Script automatizado .sh en ambiente Linux

- Ejecución controlada bajo procedimiento técnico

- Validación previa antes de liberación productiva

- Generación de respaldos antes y después de cada migración

3️⃣ Clasificación de Respaldos

🟢 ENTORNO PROD

| # | Migración | Versión | Entorno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migración 05_01_2026 – Dedicados V1 | V1 | PROD |
| 2 | Migración 13_01_2026 – Dedicados V2 | V2 | PROD |
| 3 | Migración 28_01_2026 – Dedicados V3 | V3 | PROD |
| 4 | Migración 07_02_2026 – Dedicados V4 | V4 | PROD |
| 5 | Migración 19_02_2026 – Dedicados V4.1 | V4.1 | PROD |

🔵 ENTORNO NEWCODE

| # | Migración | Versión | Entorno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migración 05_01_2026 – Dedicados V1 | V1 | NEWCODE |
| 2 | Migración 13_01_2026 – Dedicados V2 | V2 | NEWCODE |
| 3 | Migración 28_01_2026 – Dedicados V3 | V3 | NEWCODE |
| 4 | Migración 07_02_2026 – Dedicados V4 | V4 | NEWCODE |
| 5 | Migración 19_02_2026 – Dedicados V4.1 | V4.1 | NEWCODE |

4️⃣ Artefactos SCRUM Relacionados

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Control de Versiones Técnicas

- Evidencias de Migración

- Acta de Liberación Técnica

5️⃣ Estatus de Respaldos y Resguardo

Los respaldos correspondientes a los entornos PROD y NEWCODE fueron generados correctamente y consolidados en archivos comprimidos .zip, como parte del proceso de control de versiones y resguardo técnico del proyecto Dedicados.

Estatus actual:

- ✅ Generación de respaldos completada

- ✅ Compresión de carpetas PROD y NEWCODE en formato ZIP

- ✅ Ubicación: Z:\TICS\DOCUMENTOS\11 DESARROLLO SCP\4.1.0.0

6️⃣ Gobierno SCRUM y Control Técnico

Este documento forma parte del control técnico del proyecto y se alinea con:

- Gestión de Configuración

- Control de Cambios

- Evidencias de Sprint

- Cierre Técnico de Iteraciones

7️⃣ Control de Versiones del Documento

| Versión | Fecha | Responsable | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 24/02/2026 | PM / TIC’s | Documento inicial |
| v1.1 | 24/02/2026 | PM / TIC’s | Ajuste proceso SH Linux |
| v1.2 | 24/02/2026 | PM / TIC’s | Inclusión estatus ZIP |
| v1.3 | 24/02/2026 | PM / TIC’s | Integración apartado de firmas |

8️⃣ Apartado de Firmas

Como evidencia de validación técnica y conformidad con el control de respaldos y proceso de migraciones del proyecto Dedicados, firman los siguientes responsables:

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Oswaldo Daniel Ortiz Martínez | Jefe de Tic’s |  |
| Emanuel Simon Zepeda | Desarrollador Analista |  |
| Jaime Armando Comparan Velasco | Desarrollador WEB |  |