# ACTA DE VALIDACIÓN DE MANUALES DE USUARIO

1. Información General

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Proyecto: Separación de Operación Dedicados en SCP
Objetivo del documento: Formalizar el proceso de validación funcional de los manuales desarrollados, asegurando que cumplen con los requerimientos operativos del usuario final y los criterios de calidad definidos por el área de TI bajo el marco de trabajo Scrum.

2. Objetivo de la Validación

Garantizar que cada manual de usuario:

- Cumpla con los requerimientos funcionales definidos en las Historias de Usuario.

- Sea comprensible y usable para la operación diaria.

- Refleje correctamente los flujos reales del sistema.

- Cuente con la aceptación del usuario final antes del cierre del Sprint o liberación.

Esta validación forma parte del proceso de User Acceptance Validation (UAV) dentro del ciclo Scrum.

3. Alcance de Manuales a Validar

El usuario final realizará la revisión funcional y operativa de los siguientes documentos:

- MU_AUSENCIAS_OPERADOR_SM_1.1.0

- MU_CAMIONES_SM_1.1.0

- MU_CI_DED_SM_1.1.0

- MU_CI_DEDMT_SM_1.1.0

- MU_DEMORAS_ZONA_SM_1.1.0

- MU_ENTRADAS_SALIDAS_SM_1.1.0

- MU_HISTORIAL_CI_SM_1.1.0

- MU_LUGARES_NO_AUTORIZADOS_SM_1.1.0

- MU_PRE_CI_DED_SM_1.1.0

- MU_PRE_CI_DEDMT_SM_1.1.0

- MU_RECORRIDOS_SM_1.1.0

- MU_SEMIRREMOLQUES_SM_1.1.0

- MU_UNIDADES_ENGANCHADAS_SM_1.1.0

- MU_UNIDADES_SIN_USAR_SM_1.1.0

- MU_VACANTES_SM_1.1.0

- MU_VALIDADOR_RECORRIDOS_SM_1.1.0

4. Metodología Scrum Aplicada

Dentro del marco Scrum, esta actividad corresponde a:

- ✔️ Sprint Review: Validación funcional con usuario clave.

- ✔️ User Acceptance Testing (UAT) Documental: Revisión de manuales contra operación real.

- ✔️ Criterios de Done (DoD):

  - Manual revisado por usuario final.

  - Retroalimentación documentada.

  - Ajustes aplicados en caso necesario.

  - Aprobación formal para liberación.

El Project Manager coordina la validación asegurando alineación entre Operación y TI.

5. Responsabilidades

Usuario Final – Nancy Avelina Ravalero Jauregui:

- Revisar flujos funcionales.

- Validar claridad y utilidad del contenido.

- Confirmar que los procesos reflejen la operación real.

6. Criterios de Validación

Cada manual será evaluado considerando:

- Exactitud funcional del proceso.

- Claridad en instrucciones.

- Coherencia con el sistema actual.

- Cumplimiento con estándares de documentación TI.

- Usabilidad para el área operativa.

7. Resultados Esperados

- Aprobación formal de los manuales.

- Identificación de mejoras antes del cierre.

- Alineación entre documentación, operación y desarrollo.

- Base documental sólida para auditoría y futuras liberaciones.

8. Observaciones del Usuario Final

(Espacio destinado para comentarios, hallazgos o solicitudes de mejora durante la validación)

10. Firma de conformidad

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nancy Avelina Ravalero Jauregui | Asistente de Servicios Dedicados |  |