# PRUEBAS DE USUARIO - SEPARACION DE OPERACION DEDICADOS

1. Información General

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Proyecto: Separación de Operación Dedicados en SCP
Fase: Fase 2 - Ajustes en Reportes y Administración (Dedicados)
Fecha de ejecución: 
Usuario Validador: Operaciones Dedicados.

2. Historia(s) de Usuario asociadas

HU-01 – Incorporación de filtro/selector y visibilidad por operación (DED / DOM)

Como usuario operativo

quiero filtrar y visualizar la información de forma exclusiva para la operación Dedicados (y, cuando aplique, Dedicados Múltiple),

para evitar mezcla de información con Doméstico y asegurar reportes correctos y auditables.

3. Objetivo de la Fase 2 (Sprint Goal)

Validar con el usuario final que los módulos liberados en Fase 2 incorporen el filtro/selector de operación y la visualización exclusiva para Dedicados, incluyendo la descarga de Excel pre-filtrada donde aplique, antes de continuar con la implementación de Fase 3.

4. Alcance del Sprint – Fase 2

Incluye

- Informe de Unidad - Control de Unidades: opción de filtro/selector 'Dedicados' (y 'Dedicados Múltiple' si aplica) y resultados consistentes.

- Unidades sin usar - Reportes: filtro/selector 'Dedicados' y descarga de Excel con operación Dedicados pre-filtrada (si el módulo lo permite).

- Ausencias de Operador - Administración: usuarios de Dedicados solo visualizan ausencias de su operación; filtros muestran 'Dedicados' en 'Tipo de Servicio'.

Extras incluidos en el Sprint

- Botón 'Descargar Excel' genera archivo con operación Dedicados pre-seleccionada en los módulos que lo permitan.

- Validación de comportamiento por perfil: el usuario Dedicados no debe ver registros de Doméstico en módulos aplicables.

No Incluye (Exclusiones)

- Módulos listados para Fase 3 (Daños y Faltantes, Monitor de Turnos, Vacantes, Lugares no Autorizados, Demoras en Zona, Entradas y Salidas, Recorridos, Enganchados, Historial de Viajes CI, Validador de Recorridos).

- Cambios de permisos por rol fuera del alcance de la fase (si no están contemplados en el sprint).

- Cargas masivas históricas o depuración de datos no relacionada a los ajustes del filtro.

No Incluye (Exclusiones del Sprint)

- Configuración final de permisos por rol

- Módulos dependientes de Tractos

- Validaciones avanzadas de seguridad

- Procesos históricos o cargas masivas

5. Criterios de Aceptación (por HU)

- El usuario con operación Dedicados no visualiza información de Doméstico en los módulos aplicables.

- El filtro/selector 'Dedicados' está disponible y funcional en cada módulo incluido en la fase.

- Donde aplique, existe la opción 'Dedicados Múltiple' y filtra correctamente.

- La descarga de Excel (cuando aplique) genera información correspondiente a Dedicados con el filtro preconfigurado.

- No se presentan errores críticos durante la navegación, filtrado y descarga.

6. Casos de Prueba de Usuario (UAT) – FASE 1

6.1 READ – Consulta y visualización (principal de la fase)

| ID | Módulo | Escenario | Resultado esperado | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-F2-01 | Informe de Unidad | Aplicar filtro/selector 'Dedicados' | Solo registros de Dedicados; sin mezcla con DOM | ☐ |
| UAT-F2-02 | Informe de Unidad | Validar opción 'Dedicados Múltiple' (si aplica) | Datos corresponden a Dedicados Múltiple; reglas correctas | ☐ |
| UAT-F2-03 | Unidades sin usar | Aplicar filtro/selector 'Dedicados' | Listado solo de Dedicados, consistente con criterio del reporte | ☐ |
| UAT-F2-04 | Ausencias de Operador | Usuario Dedicados consulta módulo | Solo ausencias de operadores de Dedicados (exceptuando Monitor de Turnos) | ☐ |
| UAT-F2-05 | Ausencias de Operador | Filtro 'Tipo de Servicio' | Muestra la opción 'Dedicados' para usuarios de Dedicados | ☐ |

6.2 CREATE – Alta de información

| ID | Módulo | Escenario | Resultado esperado | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-F2-06 | Informe de Unidad | Descargar Excel con Dedicados seleccionado | El archivo se genera y contiene solo información de Dedicados | ☐ |
| UAT-F2-07 | Unidades sin usar | Descargar Excel con Dedicados pre-filtrado | El archivo se genera y respeta el filtro Dedicados | ☐ |
| UAT-F2-08 | Ausencias de Operador | Descargar Excel (si aplica) | El archivo contiene únicamente ausencias de Dedicados | ☐ |

6.3 VALIDACIONES GENERALES - Navegación y consistencia

| ID | Validación | Resultado esperado | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-F2-09 | Cambio de filtros repetidos (DED -> DOM -> DED) en el mismo módulo | Los datos se refrescan correctamente sin arrastrar resultados anteriores | ☐ |
| UAT-F2-10 | Revisión de totales / conteos (si existen) vs registros mostrados | Totales coherentes con el filtro y la operación seleccionada | ☐ |

7. Definition of Done (DoD) – Fase 1

☐ Casos de prueba UAT ejecutados por el usuario
☐ Criterios de aceptación cumplidos
☐ Evidencia validada (capturas / folios si aplica)
☐ Incidencias documentadas y priorizadas
☐ Aprobación formal del usuario

8. Incidencias / Observaciones del Sprint

| ID | Descripción | Severidad | Acción | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-01 |  | Alta / Media / Baja |  | ☐ |

9. Resultado del Sprint – Fase 1

☐ Sprint aprobado
☐ Sprint aprobado con observaciones
☐ Sprint rechazado

Comentarios del Product Owner / Usuario:

10. Firma de conformidad (Scrum – UAT)

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nancy Avelina Ravalero Jauregui | Asistente de Servicios Dedicados |  |