# PRUEBAS DE USUARIO - SEPARACION DE OPERACION DEDICADOS

1. Información General

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Proyecto: Separación de Operación Dedicados en SCP
Fase: Fase 3 – Validación de Reportes y Administración (Dedicados) 
Fecha de ejecución: 
Usuario Validador: Operaciones Dedicados.

2. Historia(s) de Usuario asociadas

HU-01 – Incorporación de Dedicados en Reportes, Turnos y Administración

Como usuario operativo
quiero contar con filtros y visualización por operación para Dedicados (incluyendo Dedicados Múltiple donde aplique)
para consultar y exportar información correcta sin mezclar operaciones, reduciendo errores y facilitando el control operativo.

3. Objetivo de la Fase 3 (Sprint Goal)

Validar con el usuario final que la operación "Dedicados" (y, donde aplique, "Dedicados Múltiple") se encuentre correctamente incorporada en los módulos de Reportes, Turnos y Administración de la Fase 3, asegurando filtros/seletores, visualización por operación y exportación a Excel prefiltrada, antes de cerrar la fase.

4. Alcance del Sprint – Fase 3

Incluye

Incorporación de la operación "Dedicados" en los siguientes módulos (Fase 3):

- Danos y Faltantes – Control de Unidades

- Monitor de Turnos – Turnos

- Vacantes – Reportes

- Lugares no Autorizados – Reportes

- Demoras en Zona – Reportes

- Entradas y Salidas – Reportes

- Recorridos – Reportes

- Enganchados – Reportes

- Historial de Viajes CI – Reportes

- Validador de Recorridos – Administración

- Extras incluidos en la fase:

• Descarga de Excel prefiltrada por "Dedicados" en los módulos que lo permitan, y visualización filtrada por operación para usuarios Dedicados (exceptuando Monitor de Turnos).

No Incluye (Exclusiones del Sprint)

- Configuración final de permisos por rol (si requiere cambios globales fuera de los módulos de Fase 3).

- Cargas masivas o migraciones históricas de unidades/servicios (el sistema queda preparado para altas/modificaciones).

- Desarrollos fuera del alcance de Reportes/Turnos/Administración listados en Fase 3.

- Validaciones avanzadas de seguridad o auditoría fuera de lo necesario para la fase.

5. Criterios de Aceptación (por HU)

- En los módulos validados, la información de "Dedicados" no debe mezclarse con otras operaciones al aplicar el filtro/selector.

- Debe existir el filtro/selector "Dedicados" donde el módulo lo requiera; y "Dedicados Múltiple" donde sea aplicable.

- Para usuarios de la operación Dedicados, la visualización debe mostrarse filtrada a su operación (exceptuando Monitor de Turnos, donde se valida el selector).

- El botón "Descargar Excel" debe generar un archivo con la operación "Dedicados" prefiltrada en los módulos que lo permitan.

6. Casos de Prueba de Usuario (UAT) – FASE 3

6.1 READ – Consulta y visualización (principal de la fase)

| ID | Módulo | Escenario | Resultado esperado | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-F3-01 | Daños y Faltantes – Control de Unidades | Aplicar filtro/selector "Dedicados" | Muestra únicamente unidades/registros de Dedicados al aplicar el filtro | ☐ |
| UAT-F3-02 | Monitor de Turnos – Turnos | Aplicar selector "Dedicados" (y otras operaciones) | El selector filtra turnos; no hay mezcla al seleccionar Dedicados | ☐ |
| UAT-F3-03 | Vacantes – Reportes | Filtrar por operación "Dedicados" | Se muestran vacantes correspondientes a Dedicados | ☐ |
| UAT-F3-04 | Lugares no Autorizados – Reportes | Filtrar por operación "Dedicados" | Se muestran registros correspondientes a Dedicados | ☐ |
| UAT-F3-05 | Demoras en Zona – Reportes | Filtrar por operación "Dedicados" | Se muestran demoras correspondientes a Dedicados | ☐ |
| UAT-F3-06 | Entradas y Salidas – Reportes | Filtrar por operación "Dedicados" | Se muestran entradas/salidas correspondientes a Dedicados | ☐ |
| UAT-F3-07 | Recorridos – Reportes | Filtrar por operación "Dedicados" / "Dedicados Múltiple" (si aplica) | Filtros disponibles y resultados correctos por operación | ☐ |
| UAT-F3-08 | Enganchados – Reportes | Filtrar por operación "Dedicados" | Se muestran enganches correspondientes a Dedicados | ☐ |
| UAT-F3-09 | Historial de Viajes CI – Reportes | Filtrar por operación "Dedicados" | Se muestran viajes CI correspondientes a Dedicados | ☐ |
| UAT-F3-10 | Validador de Recorridos – Administración | Validar recorridos para operación "Dedicados" | Reglas/validación operan sin mezclar operaciones | ☐ |

6.2 EXPORT – Descarga de Excel (según módulo)

| ID | Módulo | Escenario | Resultado esperado | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-F3-11 | Daños y Faltantes – Control de Unidades | Descargar Excel con filtro "Dedicados" | El Excel se genera con operación Dedicados prefiltrada y datos correctos | ☐ |
| UAT-F3-12 | Vacantes – Reportes | Descargar Excel (Dedicados) | El Excel se genera con operación Dedicados prefiltrada | ☐ |
| UAT-F3-13 | Lugares no Autorizados – Reportes | Descargar Excel (Dedicados) | El Excel se genera con operación Dedicados prefiltrada | ☐ |
| UAT-F3-14 | Demoras en Zona – Reportes | Descargar Excel (Dedicados) | El Excel se genera con operación Dedicados prefiltrada | ☐ |
| UAT-F3-15 | Entradas y Salidas – Reportes | Descargar Excel (Dedicados) | El Excel se genera con operación Dedicados prefiltrada | ☐ |
| UAT-F3-16 | Recorridos – Reportes | Descargar Excel (Dedicados / Dedicados Múltiple) | El Excel respeta la operación seleccionada | ☐ |
| UAT-F3-17 | Enganchados – Reportes | Descargar Excel (Dedicados) | El Excel se genera con operación Dedicados prefiltrada | ☐ |
| UAT-F3-18 | Historial de Viajes CI – Reportes | Descargar Excel (Dedicados) | El Excel se genera con operación Dedicados prefiltrada | ☐ |

6.3 CONFIG / ADMIN – Parametrización y validaciones

| ID | Módulo | Escenario | Resultado esperado | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-F3-19 | CI / PRE CI | Campo "Tipo de Servicio" para usuario Dedicados | El campo/filtro muestra la opción "Dedicados" de forma consistente | ☐ |
| UAT-F3-20 | Catálogo/Configuración de Unidades | Alta o modificación de unidad marcada como Dedicados (según proceso definido) | La unidad queda asociada a la operación Dedicados y se refleja en los reportes | ☐ |

7. Definition of Done (DoD) – Fase 3

☐ Casos de prueba UAT ejecutados por el usuario
☐ Criterios de aceptación cumplidos
☐ Evidencia validada (capturas / folios si aplica)
☐ Incidencias documentadas y priorizadas
☐ Aprobación formal del usuario

8. Incidencias / Observaciones del Sprint

| ID | Descripción | Severidad | Acción | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HZ001 | Configuración de viaje MAR & IE – Operación Dedicados Nocturno | Alta | Se realiza la configuración de exclusión para Dedicados Nocturno | Atendido |

9. Resultado del Sprint – Fase 3

☐ Sprint aprobado
☐ Sprint aprobado con observaciones
☐ Sprint rechazado

Comentarios del Product Owner / Usuario:

10. Firma de conformidad (Scrum – UAT)

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nancy Avelina Ravalero Jauregui | Asistente de Servicios Dedicados |  |