# ACTA DE CIERRE DE NOTIFICACIONES POR CORREO – CLIENTES

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: Auto Express Oriente, S.A. de C.V.
Proyecto: Notificaciones por correo - clientes
Área responsable: TIC’s
Áreas involucradas: Operaciones, TIC’s

Fecha de liberación inicial: 15 de mayo del 2025
Fecha de cierre del proyecto: 30 de junio del 2025

2. ANTECEDENTES

Como parte de la mejora continua del sistema SCP (CI), surgió la necesidad de contar con un mecanismo automatizado de notificaciones por correo electrónico que permitiera informar oportunamente el estado de los viajes, tomando como base la información capturada en la Pre Carta de Instrucción.

Esta iniciativa tuvo como finalidad fortalecer la comunicación operativa, estandarizar los avisos enviados y asegurar que el proceso fuera controlado, auditable y alineado a las reglas operativas vigentes de la compañía.

3. OBJETIVO DE LA SEGUNDA SOLICITUD

Implementar un módulo de notificaciones por correo electrónico en el sistema SCP (CI) que permita informar el estado de los viajes a partir de la información capturada en la Pre Carta de Instrucción, bajo reglas claras, controladas y auditables.

4. ALCANCE DE LA SEGUNDA SOLICITUD

El proyecto quedó implementado y liberado para las siguientes operaciones:

- Dedicados

- Doméstico

- Doméstico Múltiple

- Importación / Exportación

Se confirma que la liberación se encuentra estable y funcional, quedando sujeta a validación operativa durante el periodo de pruebas acordado.

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

Como resultado del desarrollo e implementación del proyecto, se entregaron los siguientes componentes:

- Módulo de captura de correos y tiempo de notificación en la Pre Carta de Instrucción.

- Envío programado de correos conforme al tiempo definido por operación.

- Integración de información GPS en las notificaciones.

- Inclusión de la Ruta en las notificaciones para operaciones autorizadas.

- Funcionalidad de autocompletado de correos.

- Optimización de tablas de visualización asociadas al proceso.

- Manual de usuario del módulo de notificaciones.

Manual de usuario del módulo de notificaciones, el cual define las reglas operativas, validaciones, formatos obligatorios y lineamientos para el correcto uso del sistema de notificaciones por correo electrónico, incluyendo condiciones necesarias para el envío de correos.

Ubicación: Q:\GIT\Proyectos\Notificaciones Clientes\ manual_usuario_notificaciones_CI_V1.docx

6. RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el periodo de pruebas se validó el correcto funcionamiento del módulo, confirmando:

- Envío oportuno de notificaciones conforme a las reglas definidas.

- Correcta integración de la información operativa y GPS.

- Estabilidad del proceso sin afectaciones al desempeño del sistema SCP (CI).

- Mejora en la visibilidad y seguimiento del estado de los viajes para las áreas involucradas.

7. CIERRE DEL PROYECTO

Con base en los resultados obtenidos y la validación realizada, el proyecto Notificaciones por Correo en SCP (CI) se declara formalmente concluido, quedando documentado su alcance, reglas operativas y exclusiones.

El módulo queda liberado para su uso operativo conforme a los lineamientos establecidos.

8. FIRMAS DE CONFORMIDAD

| Nombre | Cargo | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Vladimir Soto Torres | Gerente de Administración | Product Owner |  |
| Oswaldo Daniel Ortiz Martinez | Jefe de TIC’s | Gestión |  |
| Emanuel Simon Zepeda | Desarrollador Analista | Líder de Proyecto / Técnico |  |