# HISTORIA DE USUARIO DE – VACANTES VS UNIDADES

1. Información General

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Proyecto: Vacantes VS Unidades - Indicador de Cobertura Operativa
Fecha de levantamiento: 05 de marzo del 2026
Área solicitante: Negocio.

Product Owner (Negocio): Oswaldo Ortiz
Project Manager: Emanuel Simon

2. Antecedentes

Actualmente la organización requiere contar con una visión más clara y confiable sobre la relación existente entre la disponibilidad de unidades y la disponibilidad de operadores, así como sobre el impacto que generan las vacantes abiertas en la capacidad operativa real de la empresa.

Hoy en día, la información relacionada con vacantes, operadores disponibles, unidades activas y capacidad operativa se encuentra distribuida entre distintas áreas y fuentes de información, lo que dificulta tener una lectura integral del estado actual de cobertura operativa. Esta dispersión provoca que la toma de decisiones dependa en gran parte de revisiones manuales, interpretaciones parciales o consultas aisladas entre áreas.

Desde la perspectiva del negocio, esta situación limita la capacidad para responder de manera oportuna a preguntas clave como:

- cuántas unidades se encuentran disponibles para operar;

- cuántas de esas unidades cuentan con operador asignado o potencial de cobertura;

- cuántas vacantes activas impactan directamente la operación;

- si existe déficit, equilibrio o sobrecapacidad entre flota y personal operativo.

Adicionalmente, dentro de los objetivos estratégicos del área, se busca generar indicadores que permitan mejorar la planeación operativa, la gestión del talento y la toma de decisiones relacionadas con contratación, cobertura y aprovechamiento de activos.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de desarrollar una solución que permita relacionar de manera estructurada la información de vacantes con la flota disponible, a fin de construir un indicador de cobertura operativa útil para negocio, gerencia y áreas involucradas en la planeación.

3. Historia de Usuario Principal

Como responsable del área de Negocio y de la planeación operativa,
quiero contar con un indicador que relacione las vacantes de operadores con la flota disponible para operación,
para conocer el nivel real de cobertura operativa y tomar decisiones informadas sobre contratación, asignación, priorización y uso eficiente de los recursos disponibles.

### 4. Objetivo

Diseñar e implementar una solución que permita visualizar, concentrar y analizar la relación entre las vacantes existentes y la cantidad de unidades que requieren cobertura operativa, con el propósito de generar un indicador claro, entendible y útil para la toma de decisiones del negocio.

Este indicador deberá permitir:

- identificar si la capacidad humana disponible es suficiente para soportar la operación esperada;

- medir el impacto operativo de las vacantes activas;

- detectar oportunamente brechas entre unidades disponibles y operadores requeridos;

- apoyar la priorización de contratación o reasignación de recursos;

- brindar visibilidad ejecutiva sobre la cobertura operativa actual.

5. Alcance de la Historia

Esta historia contempla el análisis, definición y desarrollo de la lógica necesaria para relacionar información de vacantes con información de flota operativa, considerando únicamente el enfoque de cobertura entre recursos humanos y unidades disponibles.

Incluye:

- identificación de las fuentes de información necesarias para vacantes;

- identificación de las fuentes de información necesarias para flota operativa;

- definición de reglas de negocio para determinar qué unidades entran en el indicador;

- definición de reglas de negocio para determinar qué vacantes deben considerarse;

- generación de un indicador de cobertura operativa;

- presentación consolidada de la información para consulta y análisis;

- validación funcional con las áreas responsables del proceso.

No incluye:

- control detallado del inventario físico de unidades;

- rastreo en tiempo real de unidades;

- control de ubicación por patio, cliente o ruta;

- administración del proceso de reclutamiento;

- asignación individual de operadores por unidad;

- automatización de movimientos operativos derivados del indicador.

6. Enfoque por Fases

Fase 1. Levantamiento y entendimiento del proceso

En esta fase se deberá profundizar en el entendimiento del proceso actual con las áreas involucradas, principalmente Negocio, Recursos Humanos, Gerencia General y responsables operativos, para confirmar el significado de cada dato, la utilidad esperada del indicador y la periodicidad con la que deberá analizarse.

Fase 2. Identificación y validación de fuentes

Se identificarán las fuentes de información necesarias para obtener:

- vacantes activas o vacantes relevantes para operación;

- unidades consideradas dentro de la flota disponible;

- criterios que permitan excluir unidades que no deban formar parte del indicador.

En esta fase también se deberán validar la confiabilidad, periodicidad y consistencia de las fuentes.

Fase 3. Definición de reglas de negocio

Se documentarán y validarán las reglas necesarias para calcular el indicador. Estas reglas deberán establecer claramente:

- qué se considera una vacante operativa;

- qué se considera una unidad disponible para operación;

- qué estatus o escenarios excluyen una unidad del conteo;

- cómo se presentará la cobertura.

Fase 4. Construcción del indicador

Se desarrollará la lógica de cálculo, consolidación y visualización del indicador con base en las definiciones aprobadas por negocio y áreas operativas.

Fase 5. Validación funcional

Se revisarán los resultados con las áreas usuarias para confirmar que el indicador represente correctamente la realidad operativa y permita tomar decisiones con base en información entendible y accionable.

7. Reglas de Negocio Iniciales

Las siguientes reglas son preliminares y deberán validarse en sesiones posteriores con las áreas correspondientes:

- El indicador deberá relacionar vacantes operativas contra unidades disponibles para servicio.

- No todas las unidades existentes necesariamente deberán entrar en el cálculo; sólo aquellas que formen parte de la flota considerada operativa o disponible.

- La definición exacta de “vacante” deberá ser confirmada con Recursos Humanos, ya que puede existir diferencia entre vacante autorizada, vacante publicada y vacante crítica.

- La solución deberá permitir distinguir si existe:

  - cobertura suficiente;

  - cobertura limitada;

  - déficit de operadores respecto a unidades;

  - ociosidad potencial de unidades por falta de personal.

- El indicador deberá construirse con criterios entendibles para usuarios de negocio, evitando interpretaciones técnicas complejas.

- La información base deberá validarse con las áreas responsables antes de considerarse definitiva para el cálculo.

- Cualquier excepción o caso especial deberá documentarse para evitar interpretaciones distintas entre áreas.

- La solución deberá permitir que una misma unidad pueda tener asignados hasta dos operadores cuando la operación así lo requiera.

Para efectos del indicador, la unidad se considerará cubierta si cuenta al menos con un operador asignado; la asignación de un segundo operador no incrementa el número de unidades cubiertas, pero sí deberá quedar registrada para análisis operativo.

Esta funcionalidad establece una nueva regla de validación para asegurar que las asignaciones sean consistentes y no generen duplicidades o conflictos.

La vinculación dual tendrá fines de planeación y análisis únicamente y no deberá afectar ni modificar las cartas de instrucción ni la asignación operativa formal de viajes.

8. Módulos Impactados

Esta historia puede impactar o requerir información de los siguientes frentes:

- módulo o fuente de vacantes / Recursos Humanos;

- información de flota o catálogo de unidades;

- reportes ejecutivos o dashboards de negocio;

- modelos de análisis o repositorios intermedios donde se concentre la información;

- posibles desarrollos existentes relacionados con operación y disponibilidad.

El detalle técnico de impacto deberá determinarse con el equipo de desarrollo durante la etapa de análisis funcional y técnico.

9. Consideraciones Importantes

- Esta historia corresponde únicamente al análisis entre vacantes y flota.

- No debe mezclarse con la historia de control de activos, ya que aunque están relacionadas en visión estratégica, atienden necesidades distintas.

- Para completar la definición funcional será indispensable una validación con Recursos Humanos y con responsables operativos.

- El resultado debe estar orientado a negocio, por lo que la presentación del indicador deberá ser clara, ejecutiva y útil para toma de decisiones.

- En caso de detectarse escenarios adicionales o dependencias relevantes, deberán documentarse como hallazgos o requerimientos complementarios, evitando extender indebidamente el alcance inicial.

10. Criterios de Aceptación

La historia se considerará aceptada cuando se cumplan al menos los siguientes criterios:

- Se encuentren identificadas y documentadas las fuentes de información necesarias para vacantes y flota.

- Se definan y documenten las reglas de negocio que determinan qué vacantes y qué unidades participan en el indicador.

- El indicador muestre de manera clara la relación entre vacantes y flota.

- La información presentada sea entendible para el área de negocio.

- Se pueda distinguir si existe déficit, equilibrio o excedente de cobertura operativa.

- El resultado sea validado por las áreas involucradas.

- La solución no genere confusión con otros proyectos o indicadores ya existentes.

11. Riesgos y Mitigación

Riesgo 1: Falta de definición homogénea de vacante.
Mitigación: validar con Recursos Humanos el criterio exacto a utilizar antes de construir el cálculo.

Riesgo 2: Inconsistencia entre las fuentes de flota disponible.
Mitigación: realizar validación cruzada con áreas responsables y documentar la fuente oficial.

Riesgo 3: Ampliación no controlada del alcance.
Mitigación: mantener esta historia enfocada exclusivamente en vacantes vs flota.

Riesgo 4: Interpretación distinta entre áreas sobre el uso del indicador.
Mitigación: revisar prototipo o resultado con negocio y operación antes del cierre.

Riesgo 5: Dependencia de información manual o no actualizada.
Mitigación: identificar desde el inicio la periodicidad real de actualización y su impacto en la confiabilidad del indicador.

12. Definition of Done (DoD)

La historia se considerará terminada cuando:

- exista un documento funcional completo y validado;

- se encuentren definidas y aprobadas las reglas de negocio;

- se haya identificado el origen de los datos necesarios;

- se implemente la lógica acordada;

- se cuente con una salida clara y revisable por negocio;

- se realice la validación con usuarios responsables;

- no existan observaciones críticas pendientes;

- el Product Owner confirme conformidad funcional.

13. Referencias

- Sesión de levantamiento realizada con Negocio, PM y Desarrollo.

- Validaciones posteriores con Recursos Humanos.

- Validaciones posteriores con Gerencia General.

- Fuentes de información de vacantes y flota que se definan como oficiales.

14. FIRMAS DE CONFORMIDAD

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Oswaldo Daniel Ortiz Martinez | Product Owner (Negocio) |  |
| Emanuel Simon Zepeda | Desarrollador Analista |  |
| Jaime Armando Comparan Velasco | Desarrollo Web |  |
| Everardo | Stakeholder |  |