# HISTORIAS DE USUARIO — MEJORAS AL TABLERO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO

1. Información General

Proyecto: Mejora del Sistema SCP — Tablero de Control de Mantenimiento
Organización: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Iniciativa: Optimización del registro y seguimiento de unidades en mantenimiento
Área solicitante: Taller
Áreas impactadas: TI
Elaborado por: Equipo de Proyecto
Metodología: Scrum (enfoque iterativo e incremental)
Versión: 1.0

2. Objetivo del Documento

Definir la Historia de Usuario correspondiente a las mejoras requeridas en el tablero de control del sistema SCP, con el fin de optimizar la visibilidad, precisión y trazabilidad de las unidades en proceso de mantenimiento.

3. Contexto de Negocio

Actualmente, el tablero de control presenta inconsistencias en la información mostrada, lo que genera dificultades operativas para el área de taller, tales como:

- Unidades registradas sin comentarios o con información incompleta

- Registros duplicados o que permanecen aun cuando la unidad ya no se encuentra en patio

- Dependencia de chats o comunicación externa para conocer el motivo del ingreso

- Dificultad para generar órdenes de servicio correctas

- Acumulación de registros históricos no depurados

- Riesgo de liberar o retener unidades incorrectamente

- Impacto en la disponibilidad operativa

Durante la sesión operativa se identificó que las solicitudes pueden ser ingresadas por Inspección, Operaciones o manualmente, lo que incrementa la variabilidad en la calidad de la información registrada.

4. Épica

E-001 — Optimización del control y seguimiento de unidades en mantenimiento

Implementar mejoras al sistema SCP que permitan contar con información confiable, completa y actualizada para la gestión de mantenimiento, lavado y llantas, reduciendo retrabajos y dependencia de medios informales de comunicación.

5. Historias de Usuario

HU-001 — Mejora del registro y depuración de unidades en tablero

Historia

Como personal del área de taller
Quiero que las unidades mostradas en el tablero correspondan únicamente a mantenimientos preventivos y correctivos, excluyendo las relacionadas con lavado y llantas
Para poder identificar con claridad las unidades que requieren atención de mantenimiento y agilizar el proceso de liberación

Valor de negocio

- Mejora en la eficiencia operativa

- Reducción del tiempo de análisis previo a la generación de órdenes

- Mayor confiabilidad del sistema

- Disminución de cancelaciones de órdenes por información incorrecta

- Mejor control de disponibilidad de unidades

Criterios de Aceptación

CA-001 — Registro con comentarios obligatorios

Dado que una unidad se registra en el sistema como solicitud de taller
Cuando el personal ingresa la información
Entonces debe incluir comentarios que describan el motivo del ingreso

CA-002 — Identificación clara del servicio requerido

Dado un registro en el tablero
Cuando el área de taller lo consulta
Entonces debe poder identificar si corresponde a mantenimiento, lavado, llantas u otro servicio

CA-003 — Reducción de dependencia de canales externos

Dado que la información está registrada en el sistema
Cuando el personal revisa la solicitud
Entonces no debe requerirse consultar chats externos para conocer el problema

CA-004 — Depuración de registros obsoletos

Dado que existen unidades con largo tiempo en el tablero
Cuando se realice una revisión
Entonces debe ser posible depurar o cerrar los registros que ya no correspondan

CA-005 — Manejo de unidades sin información suficiente

Dado un registro sin comentarios o incompleto
Cuando el área de taller lo detecte
Entonces debe existir un mecanismo para identificar el motivo o solicitar su actualización

CA-006 — Eliminación de registros cuando la unidad ya no está disponible

Dado que una unidad fue retirada o no ingresó físicamente
Cuando el usuario elimine el registro
Entonces el sistema debe actualizar el tablero para evitar información incorrecta

6. Métricas de Éxito

- Reducción del tiempo de generación de órdenes ≥ 40 %

- Disminución de registros incorrectos ≥ 60 %

- Reducción de consultas a chats externos ≥ 70 %

- Mejora en la confiabilidad del tablero

7. Dependencias

- Participación del área de Inspección

- Definición de reglas operativas entre áreas

- Disponibilidad del sistema SCP

- Infraestructura tecnológica funcional

8. Supuestos

- Las áreas involucradas registrarán la información oportunamente

- El sistema permitirá ajustes funcionales

- Existe conectividad suficiente para operar el sistema

9. Riesgos Identificados

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Falta de captura de comentarios | Capacitación y controles operativos |
| Acumulación futura de registros | Procesos periódicos de depuración |
| Dependencia de personal específico | Documentación y estandarización |
| Intermitencia de internet | Monitoreo y soporte de infraestructura |

10. Definition of Ready (DoR)

Una historia está lista para desarrollo cuando:

- Objetivo claro

- Criterios de aceptación definidos

- Dependencias identificadas

- Tamaño estimable

- Aprobación del Product Owner

11. Definition of Done (DoD)

Una historia se considera completada cuando:

- Funcionalidad implementada

- Criterios de aceptación cumplidos

- Pruebas exitosas

- Validación del Product Owner

- Documentación actualizada

- Despliegue en ambiente objetivo

12. Referencias Metodológicas

Este documento se fundamenta en estándares reconocidos internacionalmente de metodologías ágiles y gestión de productos.

Scrum y Agile

- Scrum Alliance — Guías y certificaciones Scrum

- Scrum.org — Organización fundada por Ken Schwaber

- Ken Schwaber y Jeff Sutherland — Creadores de Scrum

Documentos oficiales

- The Scrum Guide (2020, actualización vigente)

- Manifesto for Agile Software Development (2001)

Buenas prácticas de Historias de Usuario

- User Stories Applied — Mike Cohn

- Agile Estimating and Planning — Mike Cohn

13. Firmas de conformidad

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Armando Acosta Chavoya |  |  |
| Yolanda Vazquez Alcaraz |  |  |
| Miguel Gerardo Gallardo Garcia |  |  |
| Carlos Ignacio Velasco Ramirez |  |  |
| Consuelo Ruvalcaba Sierna |  |  |
| Emanuel Simon Zepeda | Desarrollador Analista |  |
| Jaime Armando Comparan Velasco | Desarrollador Web |  |