# LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS - TABLERO DE CONTROL — TALLER MET (SCP)

1. Información General

Código: LR-001
Tipo: Desarrollo Interno
Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Sistema involucrado: SCP — Tablero de Control Taller
Área solicitante: Taller MET
Fecha: 19 de marzo de 2026

El presente documento describe los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y condiciones técnicas necesarias para optimizar el módulo Tablero de Control de Taller dentro del sistema SCP.

Su finalidad es mejorar la confiabilidad de la información operativa, el control de solicitudes y la coordinación entre las áreas involucradas.

2. Antecedentes

Actualmente el tablero presenta inconsistencias operativas derivadas de:

- Registros incompletos

- Solicitudes incorrectas o duplicadas

- Falta de depuración de información

- Dependencia de comunicación externa

- Diferencias entre estado real y sistema

- Baja visibilidad para áreas operativas

Estas situaciones generan retrasos operativos y pérdida de trazabilidad.

3. Objetivo del Proyecto

Optimizar el Tablero de Control para que muestre información vigente, confiable y útil para la operación diaria.

El sistema deberá:

- Mostrar únicamente unidades activas

- Identificar claramente el motivo de ingreso

- Reducir registros duplicados u obsoletos

- Mejorar la comunicación inter-áreas mediante datos estructurados

- Separar procesos operativos

- Facilitar la liberación y seguimiento de unidades

4. Alcance del Proyecto

4.1 Alcance Incluido

- Optimización del tablero actual

- Mejora en la captura de solicitudes

- Separación lógica de procesos operativos

- Eliminación controlada de registros

- Mejora en la visibilidad de estados

- Control de solicitudes manuales y automáticas

⚠️ Nota: Los comentarios asociados a las solicitudes dependerán de la información capturada desde la aplicación móvil y de acuerdos con el área de Inspección.

4.2 Fuera de Alcance

- Automatización completa del mantenimiento

- Integración con sistemas externos

- Cambios en procesos fuera de SCP

- Control físico de unidades en patio

- Automatización del flujo SA

5. Características de los Usuarios

5.1 Usuario Operativo — Taller

Funciones:

- Revisar solicitudes de ingreso

- Generar órdenes de servicio

- Liberar unidades

- Validar estado real vs sistema

- Depurar registros

Nivel técnico: Medio — Alto

5.2 Usuario Inspección

Funciones:

- Registrar solicitudes

- Liberar remolques y equipo

- Capturar daños y observaciones

Nivel técnico: Medio

5.3 Usuario Operaciones

Funciones:

- Consultar disponibilidad

- Dar seguimiento a estatus

Nivel técnico: Básico

5.4 Usuario Administrativo — Sistemas

Funciones:

- Administración del sistema

- Configuración de parámetros

- Mantenimiento técnico

- Control de accesos

Nivel técnico: Alto

6. Requisitos de Interfaces

6.1 Interfaces de Usuario

El sistema deberá proporcionar:

- Tablero visual actualizado

- Filtros por estado, tipo y categoría

- Visualización del motivo de ingreso

- Información resumida operativamente útil

6.2 Interfaces de Hardware

Funcionamiento en:

- Computadoras de escritorio

- Laptops corporativas

- Dispositivos móviles internos

Requisitos:

- Navegador actualizado

- Conexión a red corporativa

6.3 Interfaces de Software

Compatibilidad:

- Google Chrome

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox

Integración con módulos existentes del sistema SCP.

6.4 Interfaces de Comunicación

- Operación dentro de red corporativa

- Control de acceso por roles

- Registro de acciones realizadas

7. Requerimientos Funcionales

(Redactados conforme a buenas prácticas: claros, verificables y sin justificación narrativa)

RF-01 Registro de Solicitudes

El sistema deberá registrar solicitudes de ingreso provenientes de:

- Aplicación móvil

- Área de Operaciones

RF-02 Captura de Comentarios

El sistema deberá permitir registrar una descripción del motivo de ingreso en cada solicitud.

RF-03 Visualización de Detalle

El sistema deberá mostrar el detalle completo de la solicitud seleccionada mediante una ventana emergente o vista ampliada.

RF-04 Separación de Procesos Operativos

El sistema deberá permitir visualizar de forma independiente los procesos de:

- Mantenimiento

- Lavado

- Llantas

RF-05 Eliminación Controlada de Registros

El sistema deberá permitir eliminar solicitudes únicamente bajo condiciones definidas y por usuarios autorizados.

RF-06 Control de Duplicidad

El sistema deberá impedir el registro de nuevas solicitudes para una unidad que ya tenga una solicitud activa.

RF-07 Registro Manual Controlado

El sistema deberá permitir el registro manual de solicitudes únicamente a usuarios autorizados y registrar la trazabilidad de la acción.

8. Módulos del Sistema

8.1 Solicitudes a Taller

- Registro de unidades

- Captura de comentarios

- Identificación del área solicitante

8.2 Tablero de Control

- Visualización operativa

- Filtros

- Seguimiento en tiempo real

8.3 Taller — Lavado

- Visualización operativa

- Seguimiento de unidades

8.4 Taller — Llantas

- Visualización operativa

- Seguimiento de unidades

9. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Usabilidad

La interfaz deberá ser intuitiva y de fácil operación.

RNF-02 Disponibilidad

El sistema deberá operar durante el horario laboral definido.

RNF-03 Rendimiento

La información deberá actualizarse en menos de 1 minuto después de un cambio.

RNF-04 Integridad de Datos

El sistema deberá evitar registros inconsistentes o incompletos.

RNF-05 Seguridad

- Control de acceso por roles

- Registro de acciones

- Protección contra modificaciones no autorizadas

10. Reglas de Negocio

- RN-01 Cada área libera únicamente sus procesos

- RN-02 Las unidades liberadas no deben permanecer en estado pendiente

- RN-03 Puede existir más de una orden por unidad según proceso

- RN-04 La eliminación de registros deberá ser controlada

- RN-05 La información del tablero deberá reflejar el estado operativo

11. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Información incompleta | Validaciones en captura |
| Acumulación de registros | Eliminación controlada |
| Dependencia de usuarios | Capacitación |
| Errores operativos | Separación de procesos |
| Intermitencia de red | Manejo de reconexión |

12. Firmas de Conformidad

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Armando Acosta Chavoya |  |  |
| Yolanda Vazquez Alcaraz |  |  |
| Miguel Gerardo Gallardo Garcia |  |  |
| Carlos Ignacio Velasco Ramirez |  |  |
| Consuelo Ruvalcaba Sierna |  |  |
| Emanuel Simon Zepeda | Desarrollador Analista |  |
| Jaime Armando Comparan Velasco | Desarrollador Web |  |