Proyecto de Interconnexion ZAM – SCP bajo Metodología Scrum (4 Sprints)

1. Idea Conceptual del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una interconexión integral, bidireccional y automatizada entre los sistemas ZAM y SCP, con la finalidad de unificar información crítica operativa y administrativa.

Inicialmente se planificó la sincronización únicamente del módulo de Viajes, sin embargo, a través del análisis técnico se identificó la necesidad de integrar también los siguientes módulos:

- Personal

- Unidades

- Rutas

- Casetas

- Viajes

La solución técnica dependerá de las capacidades del proveedor ZAM. Por ello se evaluarán dos rutas:

A) Extracción mediante API del proveedor ZAM

Ideal cuando ZAM permita conexiones seguras y datos estructurados.

B) Extracción mediante Machine Learning + Python

Aplicable en caso de:

- Datos no estructurados,

- Información dispersa en catálogos o en registros no uniformes,

- Necesidad de clasificaciones automáticas o corrección de inconsistencias.

2. Organización del Proyecto en 4 Sprints (Scrum)

Duración sugerida por Sprint: 2–3 semanas
Roles involucrados:

- Product Owner: Área de Operaciones / Dirección

- Scrum Master: TI AEO

- Development Team: Equipo SCP

- Stakeholder externo clave: Proveedor ZAM

Sprint 1 – Descubrimiento, Análisis Técnico y Diseño de Arquitectura

Objetivo:

Establecer las bases técnicas, funcionales y operativas que guiarán la interconexión.

Actividades:

- Revisión técnica con el proveedor ZAM para conocer accesos.

- Análisis estructural de tablas ZAM y SCP.

- Comparación de catálogos de:

  - Personal

  - Unidades

  - Rutas

  - Casetas

- Evaluación técnica de extracción: API vs Machine Learning.

- Diseño de arquitectura general del proyecto.

- Definición del Product Backlog con criterios de aceptación.

- Mapeo de campos y validación de llaves únicas.

Entregables:

- Documento de arquitectura.

- Backlog inicial priorizado.

- Modelo conceptual de integración ZAM–SCP.

Sprint 2 – Construcción de Módulos Base

Incluye la sincronización de:

- Personal

- Unidades

- Rutas

- Casetas

Este sprint habilita las bases necesarias para el módulo principal: Viajes.

🔎 Ejemplo técnico detallado: Módulo de Unidades (ZAM → SCP)

(Incluido como referencia técnica dentro del Sprint 2)

2.X Análisis técnico del Módulo Unidades

Tablas involucradas

En SCP

- tb_c_tracto

- tb_c_remolque

- tb_c_dolly

- tb_c_chasis

En ZAM

- mtto_unidades

- mtto_tipos_unidades (catálogo para id_tipo_unidad)

- mtto_marcas_unidades (catálogo para marca)

Reglas para determinar a qué tabla SCP se enviará la unidad

Según id_tipo_unidad (ZAM):

| id_tipo_unidad ZAM | Tabla destino SCP |
| --- | --- |
| 1, 5, 6, 9 | tb_c_tracto |
| 2, 8 | tb_c_remolque |
| 3 | tb_c_chasis |
| 4 | tb_c_dolly |

Regla de conversión para id_operacion

| ZAM: id_tipo_operacion | SCP: id_operacion |
| --- | --- |
| 2 | 1 |
| 1, 5 | 2 |
| 3 | 3 |

Ejemplo SQL:

CASE

WHEN id_tipo_operacion = 2 THEN 1

WHEN id_tipo_operacion IN (1,5) THEN 2

WHEN id_tipo_operacion = 3 THEN 3

END AS id_operacion_scp

Mapeo de datos ZAM → SCP

a) Tabla: tb_c_tracto

| Campo SCP | Origen ZAM / Regla |
| --- | --- |
| id_tracto | Autoincrementable |
| id_operacion | Conversión de id_tipo_operacion |
| id_tipo_unidad | id_tipo_unidad |
| id_empresa | Dato único SCP |
| id_idgps_sky | Dato único SCP |
| placa | placas |
| economico | id_unidad |
| marca | mtto_marcas_unidades.nombre |
| modelo | modelo |
| serie | no_serie |
| descripcion | NULL |
| creacion | fecha_ingreso |
| actualizacion | SCP |
| activo | estatus (A=1 / B=0) |
| verificado | SCP |

b) Tabla: tb_c_remolque

| Campo SCP | Origen |
| --- | --- |
| id_remolque | Autoincrementable |
| id_operacion | Conversión |
| id_empresa | SCP |
| id_idgps_sky | SCP |
| placa | placas |
| economico | id_unidad |
| capacidad | SCP |
| descripcion | NULL |
| creacion | fecha_ingreso |
| actualizacion | SCP |
| verificado | SCP |
| activo | estatus (A=1 / B=0) |

c) Tabla: tb_c_dolly

| Campo SCP | Valor / Origen |
| --- | --- |
| id_dolly | Auto |
| id_operacion | 3 (valor fijo) |
| id_empresa | SCP |
| placa | NULL |
| economico | id_unidad |
| tipo | "Tipo A" |
| numero_ejes | "2" |
| activo | estatus (A=1 / B=0) |

d) Tabla: tb_c_chasis

| Campo SCP | Origen |
| --- | --- |
| id_chasis | Autoincrementable |
| id_empresa | SCP |
| id_operacion | "3" |
| id_idgps_sky | SCP |
| placa | placas |
| economico | id_unidad |
| capacidad | "40/20" |
| descripcion | NULL |
| creacion | fecha_ingreso |
| activo | estatus (A=1 / B=0) |
| verificado | SCP |

Reglas de negocio ETL

- Insertar nuevos registros

  - Si economico (id_unidad) no existe en SCP → INSERT.

- Actualizar registros existentes

  - Si cambia placa, modelo, estatus, id_operacion, marca, etc. → UPDATE.

- Control de estatus

  - estatus = 'A' → activo = 1

  - estatus = 'B' → activo = 0

- Cambio de tipo de unidad

  - Si id_tipo_unidad cambia de categoría, validar si:

    - Se desactiva el registro original y se crea uno nuevo, o

    - Se migra y se actualiza en otra tabla (definir con Operaciones).

Ejemplo de SELECT base desde ZAM

SELECT

u.id_unidad,

u.placas,

u.modelo,

u.no_serie,

u.fecha_ingreso,

u.estatus,

u.id_tipo_unidad,

u.id_tipo_operacion,

m.nombre AS marca

FROM mtto_unidades u

LEFT JOIN mtto_marcas_unidades m

ON u.id_marca_unidad = m.id_marca_unidad;

Sprint 3 – Integración del Módulo de Viajes (Core del Proyecto)

Objetivo:

Sincronizar los viajes entre ZAM y SCP con lógica completa de negocio.

Actividades:

- Extracción de viajes (API o ML).

- Validación de integridad: operador, unidad, ruta, casetas.

- Crear/actualizar viajes en SCP según:

  - Nuevos

  - Modificados

  - Cerrados

- Uso de Machine Learning para:

  - Clasificar operación,

  - Detectar inconsistencias,

  - Validar unidades/rutas.

- Pruebas con áreas: Operación, Rutas, Contabilidad.

Entregables:

- Módulo Viajes funcionando.

- Historial de sincronizaciones.

- Reporte de validaciones.

Sprint 4 – Pruebas Finales, Ajustes, Documentación y Puesta en Producción

Objetivo:

Liberar el proyecto en productivo con toda la interconexión funcionando.

Actividades:

- Pruebas integrales de todos los módulos.

- Ajustes finales y optimización.

- Programación de tareas automáticas.

- Documentación técnica y funcional.

- Capacitación rápida al personal.

- Liberación a producción.

Entregables:

- Interconexión funcionando en producción.

- Manual de operación y soporte.

- Documentación de arquitectura.

3. Objetivo General

Implementar una interconexión completa y escalable entre ZAM y SCP para unificar la información operativa (personal, unidades, rutas, casetas y viajes) utilizando API o Machine Learning según disponibilidad del proveedor ZAM.

4. Objetivos Específicos

- Centralizar información crítica en un solo sistema.

- Reducir errores manuales y duplicidad.

- Estandarizar catálogos y estructuras.

- Agilizar conciliaciones y reportes.

- Garantizar datos limpios y confiables para BI (Metabase).

- Establecer base para integraciones futuras.

5. Conclusión

Este documento presenta el enfoque Scrum para el proyecto de Interconexión ZAM–SCP, estructurado en 4 Sprints claros y progresivos.
El análisis técnico del módulo de unidades sirve como ejemplo de referencia para la construcción de los demás módulos.

El proyecto permitirá mayor eficiencia operativa, mejor toma de decisiones y una plataforma robusta para análisis corporativo.