# RN001_Release_18Puntos_DanosFaltantes

1. OBJETIVO DEL RELEASE

El presente documento tiene como finalidad formalizar técnicamente la liberación de la versión 1.6 correspondiente a la integración del punto de inspección agrícola dentro del sistema SCP Control y el reporte WEB “Daños y Faltantes”.

La liberación contempla:

- Inclusión del punto agrícola dentro del checklist vehicular.

- Replicación del checklist de entrada hacia salida.

- Visualización de información agrícola dentro del reporte WEB “Daños y Faltantes”.

- Inclusión de información agrícola dentro de exportación Excel existente.

- Homologación funcional entre APP Android y Portal WEB.

- Validación técnica y funcional en ambiente de prueba cerrada.

2. REFERENCIAS DOCUMENTALES

| Documento | Referencia |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | HU-001 |
| Levantamiento de Requerimientos | LR-001 |
| Documento Diseño Técnico | DT-001 |
| Documento QA | QA-001 |
| Manual Usuario APP | MU_DAÑOS_FALTANTES_MOBILE_SM |
| Manual Usuario WEB | MU_DAÑOS_FALTANTES_SM |
| Diccionario de Datos | SCP Control |
| Modelo Entidad Relación | SCP Control |

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO

Derivado de auditoría OEA realizada en el patio de Nuevo Laredo, se identificó la necesidad de homologar el checklist vehicular utilizado dentro de SCP Control.

La solución implementada contempla:

- Incremento de checklist de 17 a 18 puntos.

- Inclusión del punto de inspección agrícola.

- Aplicación para remolques propios y externos.

- Replicación del checklist de entrada hacia salida.

- Integración sobre reporte existente “Daños y Faltantes”.

- Inclusión de exportación Excel existente.

- Reutilización de lógica actual para minimizar impacto técnico.

4. VERSIONAMIENTO

| Versión | Ambiente | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Producción | Liberada | Versión estable productiva |
| 1.6 | QA / Prueba Cerrada | Validada | Integración checklist 18 puntos e inspección agrícola |
| 1.7 | UAT | Ejecutado - Pendiente Firma | Se realizaron las pruebas correspondientes, solo falta firmar para formalizar. |
| 1.8 | Producción | Pendiente | Falta terminar UAT y posterior firmar AFF. |

5. COMPONENTES IMPACTADOS

| Componente | Tipo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| APP SCP Control | Android | Inclusión punto agrícola |
| APP SCP Control | Android | Replicación checklist salida |
| Reporte WEB “Daños y Faltantes” | Reportería WEB | Visualización agrícola |
| Exportación Excel “Daños y Faltantes” | Reportería | Inclusión nueva columna |
| Base de Datos SCP | Persistencia | Sin cambios estructurales |

6. OBJETOS TÉCNICOS REFERENCIADOS

Base de Datos

| Objeto | Tipo | Observación |
| --- | --- | --- |
| tb_c_check_unidad | Tabla | Persistencia checklist |
| tb_c_dano_faltante | Tabla | Relación operativa |
| tb_c_unidad_dano_faltante | Tabla | Integración reporteo |

Aplicación Android

| Módulo | Impacto |
| --- | --- |
| Formulario Entrada | Inclusión punto agrícola |
| Formulario Salida | Replicación checklist |

Portal WEB

| Módulo | Impacto |
| --- | --- |
| Daños y Faltantes | Visualización agrícola |
| Exportación Excel | Inclusión columna agrícola |

7. VALIDACIONES EJECUTADAS

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| Validación checklist ingreso | OK |
| Validación checklist salida | OK |
| Validación punto agrícola | OK |
| Validación remolques propios | OK |
| Validación remolques externos | OK |
| Validación reporte WEB | OK |
| Validación export Excel | OK |
| Validación consistencia APP vs WEB | OK |
| Validación persistencia DB | OK |
| Validación regresión | OK |

Las validaciones fueron ejecutadas en ambiente de prueba cerrada mediante pruebas funcionales, operativas, técnicas y de regresión.

8. RESULTADO QA

La versión 1.6 fue validada exitosamente por el área de QA en ambiente de prueba cerrada.

Resultado final:

| Tipo Validación | Resultado |
| --- | --- |
| QA Funcional | APROBADO |
| QA Operativo | APROBADO |
| QA Técnico | APROBADO |
| QA Regresión | APROBADO |

9. RIESGOS IDENTIFICADOS

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencia APP/WEB | Medio | Validación QA |
| Error checklist salida | Medio | Reutilización lógica existente |
| Error exportación Excel | Bajo | Validación manual |
| Error captura agrícola | Bajo | Validación operativa |

10. PLAN DE ROLLBACK

En caso de incidente técnico durante liberación:

- Restaurar APK versión 1.5 productiva.

- Restaurar release estable anterior.

- Deshabilitar visualización agrícola temporalmente.

- Mantener continuidad operativa mediante versión estable.

No se requieren rollback estructurales de base de datos debido a que:

- no se realizaron modificaciones estructurales.

- no se alteraron relaciones existentes.

- no se modificaron autenticaciones ni perfiles.

11. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- La implementación reutiliza lógica existente del checklist actual.

- No se realizaron cambios estructurales sobre la base de datos SCP.

- Se mantuvo compatibilidad funcional entre APP Android y Portal WEB.

- El cambio fue implementado bajo estrategia incremental controlada.

- La liberación corresponde a ambiente de prueba cerrada validado por QA.

12. RESULTADO FINAL DEL RELEASE

La versión 1.6 correspondiente al proyecto Checklist 18 Puntos — Daños y Faltantes fue liberada exitosamente en ambiente de prueba cerrada, cumpliendo:

- requerimientos funcionales,

- validaciones operativas,

- criterios QA,

- homologación APP/WEB,

- consistencia técnica.

13. APROBACIONES

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Emanuel Simon Zepeda | Líder Técnico |  |