# LEVANTAMIENTO DE FUNCIONALIDAD DE SEPARACION DE OPERACION DEDICADOS

1. Información General

Empresa: Auto Express Oriente, Fletes Linea Azul.
Proyecto: Separación de Operación Dedicados en SCP.
Sistema involucrado: SCP 
Fecha de levantamiento: 16 de diciembre de 2025

2. Antecedentes

Derivado de diversos análisis operativos y técnicos, se identificó la necesidad de diferenciar y filtrar la operación de Dedicados respecto a Doméstico dentro del sistema SCP. Actualmente ambas operaciones comparten estructuras, catálogos y flujos, lo que dificulta la visibilidad, control y análisis específico de la operación de Dedicados.

Se propone una estrategia de separación lógica, agregando un atributo adicional en tablas raíz que permita identificar la operación de Dedicados y propagar esta diferenciación a lo largo de toda la base de datos y los módulos de SCP.

3. Objetivo del Proyecto

Implementar un mecanismo administrativo y técnico que permita:

- Identificar claramente la operación Dedicados dentro de SCP.

- Filtrar información por tipo de operación sin modificar la arquitectura actual.

- Facilitar análisis, reportes y control operativo específico para Dedicados.

### 4. Alcance del Proyecto

#### 4.1 Alcance Incluido

- Agregar una columna identificadora de Dedicados en tablas raíz.

- Propagar el uso de dicha columna en consultas y módulos existentes.

- Ajustes de lógica en Back‑End (Laravel SCP).

- Ajustes mínimos en Front‑End para captura, filtrado o visualización cuando aplique.

- Filtrado automático por usuario cuando sea posible.

#### 4.2 Fuera de Alcance

- Reestructuración total de tablas actuales.

- Separación física de bases de datos.

- Cambios profundos en aplicaciones móviles.

- Rediseño completo de APIs de proveedores GPS.

5. Estrategia Técnica Propuesta

La estrategia se basa en el principio de extensión controlada, es decir, agregar un atributo adicional sin alterar la estructura existente:

“Construir sobre lo existente, evitando desmontar componentes productivos.”

Esto permitirá reutilizar Querys, reportes y flujos actuales, incorporando únicamente filtros adicionales.

6. Tablas de Base de Datos Involucradas

#### 6.1 Tablas Raíz (Requieren Nueva Columna)

Estas tablas deberán incluir una columna adicional (ej. dedicados):

- tb_c_tracto

- tb_c_remolque

- tb_personal

#### 6.2 Tablas Relacionadas (Consumen la Relación)

Una vez definida la columna en tablas raíz, se podrá vincular con:

- tb_solicitud_de_turno

- tb_log_gps

- tb_c_operacion

- tb_r_operacion_servicio_p

- estatusunidadesremolques

- estatusunidadesmar

#### 6.3 Módulos y Tablas de Usuario

Incluyen, entre otras:

- Cartas de instrucción (DOM, DOMMT, IE, MAR)

- Liquidaciones

- Solicitudes

- Usuarios y accesos

- Anticipos

- Incidencias

- Ausencias

- Galerías y evidencias

- Smartphones

7. Ejemplo Conceptual de Implementación

A nivel de consulta, la lógica permitirá identificar registros dedicados sin modificar la estructura principal.

Resultado esperado:

- Capacidad de filtrar información dedicada por usuario, unidad, operador o carta.

- Resultados consistentes y reutilizables en reportes y tableros.

8. Ajustes Requeridos en SCP (Laravel)

Los cambios se clasifican por módulo, considerando que algunos pueden operar de forma automática sin intervención visual:

| Módulo | Tipo de Ajuste | Visual |
| --- | --- | --- |
| Pre‑Carta DOM / DOMMT | Código | Sí |
| Carta de Instrucción DOM / DOMMT | Código | Sí |
| Personal | Código | Opcional |
| Tractos | Código | Opcional |
| Remolques | Código | Opcional |
| Informe de Unidad | Filtros + Código | Sí |
| Tablero de Control | Filtros + Código | Sí |
| Monitor de Turno | Filtros + Código | Sí |
| Unidades sin Usar | Filtros + Código | Sí |
| Historial Viajes CI | Filtros + Código | Sí |
| Ausencias de Operador | Código | Sí |
| Otros módulos | Según flujo operativo | Opcional |

9. Consideraciones Administrativas

- las opciones y data de varios módulos no contemplará separación por Dedicados, debido a que el departamento de Dedicados presenta rotación constante de unidades, lo que hace inviable una segmentación fija sin afectar la operación.

- La identificación de Dedicados se realizará a través de la relación con personal y viajes no por Operacion designada como se suele trabajar.

- No todos los módulos requieren cambios visuales.

- El filtrado puede realizarse automáticamente por perfil de usuario.

- Se consideran ampliaciones futuras conforme el usuario detecte nuevas necesidades.

- Todos los módulos que contengan la funcionalidad de filtrado por operación también contara con la opción de  “Dedicados”

10. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Impacto en operación actual | Cambios incrementales y controlados |
| Errores en consultas | Reutilización de Querys existentes |
| Sobrecarga de desarrollo | Alcance acotado |

11. Validación (Sesión Zoom)

La información funcional y los módulos involucrados fueron validados en sesión de trabajo con Nancy Ravelero el día 16 de diciembre, sirviendo como base para este documento de levantamiento.

12. Observaciones Finales

Este documento servirá como base administrativa y técnica para:

- Planeación del proyecto

- Estimación de esfuerzo

- Priorización de módulos

- Seguimiento de avances

- Como condición para el cierre del proyecto, el área de Operaciones deberá definir correctamente la rotación de sus unidades.

Cualquier ajuste adicional podrá incorporarse conforme avance el proyecto y se detecten nuevas necesidades operativas.