# DOCUMENTO DE DISEÑO TÉCNICO — SCP CONTROL (18 PASOS)

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código Documento | DT-001 |
| Proyecto | SCP Control |
| Nombre Técnico | Integración Punto Agrícola y Replicación Checklist |
| Organización | Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul |
| Área Solicitante | Inspección |
| Product Owner | Santos Bermúdez |
| PM | Oswaldo Daniel Ortiz Martínez |
| Líder Técnico | Emanuel Simon Zepeda |
| Desarrollador | Jaime Armando Comparan Velasco |
| Plataforma | Android / Portal WEB |
| Metodología | SCRUM |
| Fecha | 15/05/2026 |

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

- El presente documento tiene como finalidad describir técnicamente la actualización funcional realizada sobre el sistema SCP Control para:

- Incorporar el punto de inspección agrícola dentro del checklist vehicular.

- Replicar el checklist de ingreso hacia el proceso de salida.

- Reflejar la información capturada dentro del reporte existente “Daños y Faltantes”.

- Mantener consistencia funcional y operativa entre APP y reporteo WEB.

- El documento define:

- Arquitectura involucrada.

- Componentes actualizados.

- Estrategia técnica implementada.

- Objetos técnicos referenciados.

- Riesgos técnicos identificados.

- Validaciones ejecutadas.

- Dependencias funcionales.

- Consideraciones técnicas.

3. REFERENCIAS DOCUMENTALES

| Documento | Referencia |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | HU-001 |
| Levantamiento Requerimientos | LR-001 |
| Documento QA | QA-001 |
| Manual Usuario APP | MU_DAÑOS_FALTANTES_MOBILE_SM |
| Manual Usuario WEB | MU_DAÑOS_FALTANTES_SM |
| Diccionario Datos | SCP Control |
| Modelo Entidad Relación | SCP Control |

4. CONTEXTO TÉCNICO

Derivado de auditoría OEA realizada en el patio de Nuevo Laredo, se identificó la necesidad de homologar el checklist vehicular utilizado dentro de la APP SCP Control.

La solución técnica implementada contempla:

- Incremento de checklist de 17 a 18 puntos.

- Inclusión del punto de inspección agrícola.

- Aplicación en remolques propios y externos.

- Replicación del checklist de entrada hacia salida.

- Visualización dentro del reporte existente de Daños y Faltantes.

- Inclusión de información dentro de exportación Excel existente.

5. ARQUITECTURA IMPACTADA

5.1 Componentes Involucrados

| Componente | Tipo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| APP SCP Control | Frontend & Backend Android | Actualización checklist |
| Reporte Daños y Faltantes | Reportería | Integración información |
| Exportación Excel | Reportería | Inclusión nuevo punto |

6. ESTRATEGIA TÉCNICA IMPLEMENTADA

La implementación fue desarrollada reutilizando la lógica existente del checklist de ingreso con la finalidad de:

- Minimizar impacto técnico.

- Mantener compatibilidad funcional.

- Evitar rediseños estructurales.

- Garantizar homologación entre patios.

- Mantener consistencia operativa.

La estrategia contempló:

Entrada

- Inclusión del punto agrícola en remolques.

Salida

- Replicación de estructura funcional utilizada en entrada.

Persistencia

- Uso de estructura actual de almacenamiento.

Reportería WEB

- Integración de visualización sobre reporte existente.

Excel

- Inclusión de información agrícola sin alterar layout general.

7. OBJETOS TÉCNICOS IMPACTADOS

7.1 Base de Datos

Los siguientes objetos fueron utilizados únicamente como referencia técnica y validación funcional del flujo existente.

No se realizaron modificaciones estructurales sobre la base de datos SCP.

| Objeto | Tipo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| tb_c_check_unidad | Tabla | Validación checklist |
| tb_c_dano_faltante | Tabla | Relación operativa existente |
| tb_c_unidad_dano_faltante | Tabla | Consulta integración reporte |

7.2 Aplicación Android

| Módulo | Impacto |
| --- | --- |
| Formulario Entrada | Inclusión punto agrícola |
| Formulario Salida | Replicación checklist |
| Validaciones | Campos obligatorios |
| Captura Operativa | Persistencia información |

7.3 Reportería WEB

| Módulo | Impacto |
| --- | --- |
| Reporte Daños y Faltantes | Visualización agrícola |
| Exportación Excel | Inclusión nuevo dato |

8. IMPACTO FUNCIONAL

| Área | Impacto |
| --- | --- |
| Inspección | Validación agrícola |
| Auditoría OEA | Cumplimiento normativo |
| Reportería | Visualización información agrícola |

9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES IMPLEMENTADOS

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-01 | Actualización checklist ingreso |
| RF-02 | Inclusión visible punto agrícola |
| RF-03 | Replicación checklist salida |
| RF-04 | Persistencia información |
| RF-05 | Trazabilidad operativa |
| RF-06 | Integración reporte WEB |
| RF-07 | Aplicación exclusiva remolques |
| RF-08 | Exportación Excel |

10. REGLAS DE NEGOCIO IMPLEMENTADAS

| Regla | Descripción |
| --- | --- |
| RN-03 | Punto agrícola exclusivo remolques |
| RN-04 | Información visible en reporte Daños y Faltantes |

11. VALIDACIONES TÉCNICAS EJECUTADAS

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| Checklist Entrada Android | APROBADO |
| Checklist Salida Android | APROBADO |
| Punto Agrícola | APROBADO |
| Persistencia Información | APROBADO |
| Visualización WEB | APROBADO |
| Exportación Excel | APROBADO |

12. RIESGOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Información no visible WEB | Validación end-to-end |
| Inconsistencia Excel | QA exportación |
| Impacto estructura existente | Reutilización lógica actual |
| Omisión punto agrícola | Campo obligatorio |

13. FUERA DE ALCANCE

La implementación NO contempla:

- Rediseño APP SCP Control.

- Cambios autenticación.

- Nuevas integraciones externas.

- Cambios históricos.

- Nuevos reportes independientes.

- Rediseño estructura DB.

- Modificaciones backend SCP.

- Cambios a módulos ajenos al checklist y reporteo relacionado.

14. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- La implementación mantiene compatibilidad con arquitectura actual.

- No se realizaron cambios estructurales mayores.

- No se modificó lógica de autenticación.

- No se requirió migración histórica.

- La solución conserva trazabilidad operativa existente.

- El cambio aplica únicamente para nuevos registros.

- No se realizaron modificaciones sobre servicios backend SCP.

- No se realizaron cambios estructurales en base de datos.

- El modelo entidad-relación y diccionario de datos se incluyen únicamente como referencia documental.

- La implementación reutiliza la lógica operativa existente.

- El alcance funcional se limita al checklist y reporteo asociado.

15. CONCLUSIÓN TÉCNICA

La implementación realizada corresponde a una actualización funcional controlada sobre el módulo existente de checklist vehicular dentro de SCP Control.

El alcance técnico se limitó a:

- Inclusión del punto de inspección agrícola.

- Replicación funcional del checklist de entrada hacia salida.

- Visualización de la información dentro del reporte existente de Daños y Faltantes.

- Inclusión del dato dentro de la exportación Excel existente.

No se realizaron modificaciones estructurales sobre la arquitectura SCP, backend ni base de datos, manteniéndose la operación actual sin afectaciones funcionales adicionales.

La solución implementada garantiza:

- Cumplimiento operativo OEA.

- Homologación entre patios.

- Integridad funcional APP/reportería.

- Persistencia consistente.

- Compatibilidad operativa.

- Continuidad funcional del sistema existente.

La implementación fue validada mediante pruebas funcionales, operativas, técnicas y de regresión documentadas en QA-001.

16. FIRMAS DE CONFORMIDAD

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Emanuel Simon Zepeda | Líder Técnico |  |