# SCPControl_QA_TestingStrategy_Checklist18Puntos

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código HU | HU-001 |
| Código LR | LR-001 |
| Organización | Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul |
| Área solicitante | Inspección y Desarrollo Organizacional |
| Áreas impactadas | Inspección |
| Product Owner | Santos Bermudez |
| PM | Oswaldo Daniel Ortiz Martínez |
| Líder Técnico | Emanuel Simon Zepeda |
| Desarrollador | Jaime Armando Comparan Velasco |
| Plataforma | Android / Portal WEB |
| Tipo de validación | Funcional / Operativa / Técnica / Regresión |

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como objetivo establecer la estrategia formal de pruebas funcionales, técnicas, operativas y de validación relacionadas con la actualización del checklist vehicular dentro de la APP SCP Control y Portal WEB.

El documento define:

- Estrategia QA.

- Alcance de pruebas.

- Casos de prueba.

- Matriz de trazabilidad.

- Evidencias.

- Riesgos.

- Validaciones técnicas.

- Criterios de aceptación.

- Resultado final QA.

La finalidad es garantizar:

- Cumplimiento de auditoría OEA.

- Integridad funcional.

- Homologación operativa.

- Consistencia entre APP y WEB.

- Correcta liberación a producción.

- Evidencia auditable bajo SCRUM y QA Enterprise.

3. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Documentos Base

| Documento | Referencia |
| --- | --- |
| Historia de Usuario HU-001 |  |
| Levantamiento de Requerimientos LR-001 |  |

Referencias Metodológicas

| Referencia | Tipo |
| --- | --- |
| The Scrum Guide | SCRUM |
| Scrum.org | Agile |
| ISTQB Foundation Level | QA |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Software Testing |
| IEEE 829 | Test Documentation |
| OWASP Testing Guide | Seguridad |

4. CONTEXTO FUNCIONAL

Derivado de auditoría OEA realizada en el patio de Nuevo Laredo, se identificó la necesidad de actualizar el checklist vehicular de 17 a 18 puntos, incorporando el punto de revisión agrícola para remolques propios y externos.

El cambio deberá:

- Aplicarse en ingreso y salida.

- Reflejarse en Portal WEB.

- Integrarse en reporte Daños y Faltantes.

- Mantener consistencia entre patios.

- Incluir exportación Excel.

- Mantener trazabilidad operativa.

5. ALCANCE QA

#### 5.1 Alcance Incluido

Aplicación Android

- Validación checklist ingreso.

- Validación checklist salida.

- Validación punto agrícola.

- Validación remolques propios y externos.

Portal WEB

- Validación reporte Daños y Faltantes.

- Validación exportación Excel.

- Validación consistencia información.

Integración

- Persistencia DB.

- Integración APP → Backend → WEB.

- Validación multi patio.

#### 5.2 Fuera de Alcance

- Rediseño APP SCP Control.

- Cambios a otros módulos.

- Nuevas integraciones externas.

- Cambios de autenticación.

- Otros reportes no relacionados.

6. ESTRATEGIA QA BASADA EN SCRUM

#### 6.1 Definition of Ready (DoR)

La ejecución QA podrá iniciar únicamente cuando:

- HU aprobada.

- LR aprobado.

- Criterios aceptación definidos.

- Ambientes disponibles.

- Accesos configurados.

- Datos prueba habilitados.

Basado en HU-001.

#### 6.2 Definition of Done (DoD)

Una validación QA será considerada aprobada cuando:

- Casos prueba ejecutados.

- Evidencias completas.

- Sin defectos críticos.

- Product Owner valide.

- Validación operativa concluida.

- Liberación autorizada.

Basado en HU-001.

7. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

| HU | RF | Caso QA | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | RF-01 / RF-02 | QA-001 | Checklist 18 puntos |
| HU-002 | RF-03 | QA-002 | Checklist salida |
| HU-003 | RF-06 / RF-08 | QA-003 | Visualización WEB |
| HU-004 | RN-01 | QA-004 | Homologación patios |

8. CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES

#### QA-001 — Validación Checklist Ingreso

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Tipo | Funcional |
| Módulo | APP Android |
| Requerimiento | RF-01 |

Precondiciones

- Usuario autenticado.

- Unidad tipo remolque.

- Ambiente QA activo.

Pasos

- Ingresar formulario ingreso.

- Seleccionar remolque.

- Visualizar checklist.

- Validar cantidad puntos.

Resultado Esperado

- Checklist muestra 18 puntos.

- Punto agrícola visible.

- Estructura intacta.

Estado QA

✅ APROBADO

#### QA-002 — Validación Punto Agrícola Obligatorio

Pasos

- Seleccionar remolque.

- Validar visualización punto agrícola.

- Completar captura.

Resultado Esperado

- Punto agrícola visible y funcional.

- Captura operativa correcta.

Estado QA

✅ APROBADO

#### QA-003 — Validación Checklist Salida

Resultado Esperado

- Checklist funcional en salida.

- Misma estructura ingreso.

Estado QA

✅ APROBADO

#### QA-004 — Validación Reporte WEB

Resultado Esperado

- Información visible correctamente.

- Coincidencia APP vs WEB.

Estado QA

✅ APROBADO

#### QA-005 — Validación Exportación Excel

Resultado Esperado

- Archivo Excel incluye punto agrícola.

- Layout correcto.

- Sin corrupción datos.

Estado QA

✅ APROBADO

#### QA-006 — Validación Multi Patio

Resultado Esperado

- Guadalajara correcto.

- Manzanillo correcto.

- Nuevo Laredo correcto.

- Sin diferencias funcionales.

Estado QA

✅ APROBADO

9. ESCENARIOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS

Durante el análisis QA se identificaron escenarios negativos potenciales relacionados con validaciones operativas, errores controlados y manejo de excepciones.

Sin embargo, dichos escenarios no fueron ejecutados dentro del alcance definido para el presente Sprint, debido a que la validación solicitada por negocio se enfocó en pruebas funcionales positivas y validación operativa del flujo principal.

Los escenarios quedan documentados como referencia para futuras validaciones, pruebas de regresión avanzada o ciclos QA posteriores.

| ID | Escenario | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| NEG-001 | Guardar checklist incompleto | ⚪ NO EJECUTADO | Fuera alcance Sprint |
| NEG-002 | Usuario sin permisos | ⚪ NO EJECUTADO | No solicitado |
| NEG-003 | Pérdida conexión | ⚪ NO EJECUTADO | No contemplado |
| NEG-004 | Exportación sin datos | ⚪ NO EJECUTADO | No requerido |
| NEG-005 | Aplicación tipo unidad inválida | ⚪ NO EJECUTADO | Validación futura |

10. VALIDACIONES TÉCNICAS

Backend

- Persistencia correcta.

- Sin duplicados.

- Integridad transaccional.

Base de Datos

- Validación registros.

- Validación trazabilidad.

- Validación auditoría.

Seguridad

- Respeto perfiles.

- Control acceso.

- Manejo sesiones.

Integración

- APP → API → DB → WEB.

Estado General

✅ APROBADO

11. PRUEBAS DE REGRESIÓN

Se validó:

- Formularios existentes.

- Captura histórica.

- Reportes existentes.

- Exportación Excel.

- Flujo operativo.

Resultado:
✅ SIN AFECTACIONES

12. EVIDENCIAS OBLIGATORIAS

Evidencias QA

- Capturas Android.

- Capturas WEB.

- Evidencia Excel.

- Querys DB.

- Logs validación.

Evidencias Técnicas

- Persistencia DB.

- Validación backend.

- Integración completa.

Evidencias Operativas

- Validación usuario final.

- Validación patio.

12.1 RESULTADOS DE EJECUCIÓN QA

| ID QA | Escenario Validado | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-001 | Checklist ingreso | ✅ EXITOSO | Sin incidencias |
| QA-002 | Punto agrícola | ✅ EXITOSO | Correcto |
| QA-003 | Checklist salida | ✅ EXITOSO | Flujo correcto |
| QA-004 | Reporte WEB | ✅ EXITOSO | Información consistente |
| QA-005 | Exportación Excel | ✅ EXITOSO | Archivo correcto |
| QA-006 | Validación multi patio | ✅ EXITOSO | Homologado |

12.2 EVIDENCIAS QA — APP SCP CONTROL

#### Evidencia QA-001 — Checklist Ingreso

Descripción:
Validación checklist actualizado a 18 puntos.

Resultado:
✅ EXITOSO

Fecha: 15/05/2026
Ambiente: QA
Módulo: APP SCP Control
Resultado: Exitoso
Evidencia: EV-QA-001

#### Evidencia QA-002 — Punto Agrícola

Descripción:
Validación funcional del punto agrícola.

Resultado:
✅ EXITOSO

Fecha: 15/05/2026
Ambiente: QA
Módulo: APP SCP Control
Resultado: Exitoso
Evidencia: EV-QA-002

#### Evidencia QA-003 — Checklist Salida

Descripción:
Validación checklist proceso salida.

Resultado:
✅ EXITOSO

Fecha: 15/05/2026
Ambiente: QA
Módulo: APP SCP Control
Resultado: Exitoso
Evidencia: EV-QA-003

12.3 EVIDENCIAS QA — PORTAL WEB

#### Evidencia QA-004 — Reporte WEB

Descripción:
Visualización correcta reporte Daños y Faltantes.

Resultado:
✅ EXITOSO

Fecha: 15/05/2026
Ambiente: QA
Módulo: Portal WEB
Resultado: Exitoso
Evidencia: EV-QA-004

#### Evidencia QA-005 — Exportación Excel

Descripción:
Validación exportación Excel incluyendo punto agrícola.

Resultado:
✅ EXITOSO

Fecha: 15/05/2026
Ambiente: QA
Módulo: Portal WEB
Resultado: Exitoso
Evidencia: EV-QA-005

#### Evidencia QA-006 — Validación Multi Patio

Descripción:
Validación homologación Guadalajara, Manzanillo y Nuevo Laredo.

Resultado:
✅ EXITOSO

Fecha: 15/05/2026
Ambiente: QA
Módulo: Multi Patio
Resultado: Exitoso
Evidencia: EV-QA-006

13. CRITERIOS DE LIBERACIÓN

La liberación NO podrá aprobarse si existe:

- Error crítico.

- Diferencias APP vs WEB.

- Inconsistencias patios.

- Error exportación.

- Pérdida trazabilidad.

- Incumplimiento OEA.

Resultado Liberación:
✅ APROBADO

14. RIESGOS IDENTIFICADOS

| Riesgo | Mitigación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Datos no reflejados | Validación end-to-end | ✅ Controlado |
| Diferencias patios | Validación multi ambiente | ✅ Controlado |
| Error Excel | Validación layout | ✅ Controlado |
| Impacto checklist | Regresión completa | ✅ Controlado |

15. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN BDD

Feature: Checklist Vehicular SCP

Scenario: Visualización punto agrícola
Given que el usuario selecciona remolque
When ingresa al checklist
Then el sistema deberá mostrar el punto agrícola

Scenario: Checklist salida
Given que el usuario realiza salida
When completa checklist
Then deberá operar con 18 puntos

Scenario: Exportación Excel
Given que existe información registrada
When exporta reporte
Then deberá incluir punto agrícola

16. RESULTADO GENERAL QA

| Validación | Estado |
| --- | --- |
| QA Funcional Android | ✅ APROBADO |
| QA Portal WEB | ✅ APROBADO |
| QA Exportación Excel | ✅ APROBADO |
| QA Integración | ✅ APROBADO |
| QA Regresión | ✅ APROBADO |
| QA Operativa | ✅ APROBADO |

17. CONCLUSIÓN QA

Se ejecutaron satisfactoriamente las pruebas funcionales, técnicas, operativas y de validación correspondientes a la actualización del checklist vehicular en APP SCP Control y Portal WEB.

No se identificaron incidencias críticas, bloqueantes ni desviaciones funcionales respecto a la Historia de Usuario HU-001 y el Levantamiento de Requerimientos LR-001.

Adicionalmente, durante el análisis QA se identificaron posibles escenarios negativos; sin embargo, dichos escenarios no fueron ejecutados dentro del alcance del Sprint actual y quedan documentados para futuras validaciones o ciclos de regresión avanzada.

Con base en los resultados obtenidos, el cambio se considera:

✅ APROBADO POR QA
✅ VALIDADO OPERATIVAMENTE

18. FIRMAS DE CONFORMIDAD

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Emanuel Simon Zepeda | Líder Técnico |  |
| QA Responsable | QA |  |