# MT001_MatrizTrazabilidad_18Puntos_Daños&Faltantes

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como finalidad establecer la trazabilidad funcional, técnica, operativa y de validación correspondiente a la implementación del Checklist 18 Puntos e Inspección Agrícola dentro del sistema SCP Control.

La matriz permite relacionar:

- Historias de Usuario.

- Requerimientos Funcionales.

- Componentes impactados.

- Objetos técnicos involucrados.

- Validaciones QA.

- Liberaciones técnicas.

- Validaciones UAT.

- Estado actual del requerimiento.

2. ALCANCE

La presente matriz contempla la trazabilidad correspondiente a:

- Inclusión del punto agrícola.

- Replicación checklist entrada → salida.

- Integración WEB “Daños y Faltantes”.

- Inclusión exportación Excel.

- Validaciones QA ejecutadas.

- Liberación técnica versión 1.6.

3. REFERENCIAS DOCUMENTALES

| Documento | Referencia |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | HU-001 |
| Levantamiento Requerimientos | LR-001 |
| Diseño Técnico | DT-001 |
| QA | QA-001 |
| Release Note | RN-001 |
| Matriz de Trazabilidad | MT-001 |
| Pruebas UAT | UAT-001 |
| Acta de Aceptación | AAF-001 |
| Manual APP | MU_DAÑOS_FALTANTES_MOBILE_SM |
| Manual WEB | MU_DAÑOS_FALTANTES_SM |
| Diccionario Datos | SCP Control |
| Modelo ER | SCP Control |

4. CONTEXTO FUNCIONAL

Derivado de auditoría OEA realizada en patio Nuevo Laredo, se identificó la necesidad de homologar el checklist vehicular utilizado dentro de SCP Control.

La solución implementada contempla:

- Incremento checklist de 17 a 18 puntos.

- Inclusión punto inspección agrícola.

- Aplicación en remolques propios y externos.

- Replicación checklist entrada hacia salida.

- Integración sobre reporte WEB “Daños y Faltantes”.

- Inclusión dentro exportación Excel existente.

- Homologación operativa entre APP y WEB.

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD FUNCIONAL Y TÉCNICA

| HU | RF | Requerimiento | Componente | Objeto Técnico | QA | Release | UAT | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | RF-01 | Inclusión punto agrícola | APP SCP Control | Formulario Entrada | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |
| HU-001 | RF-02 | Replicación checklist salida | APP SCP Control | Formulario Salida | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |
| HU-001 | RF-03 | Persistencia checklist agrícola | Base Datos SCP | tb_c_check_unidad | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |
| HU-001 | RF-04 | Visualización agrícola WEB | Reporte WEB “Daños y Faltantes” | Consulta Reportería | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |
| HU-001 | RF-05 | Inclusión agrícola Excel | Export Excel “Daños y Faltantes” | Exportación XLSX | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |
| HU-001 | RF-06 | Homologación APP vs WEB | Integración APP/WEB | Validación integración | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |
| HU-001 | RF-07 | Validación remolques propios | APP SCP Control | Captura Operativa | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |
| HU-001 | RF-08 | Validación remolques externos | APP SCP Control | Captura Operativa | QA-001 | RN-001 | UAT-001 | OK |

6. TRAZABILIDAD DE COMPONENTES IMPACTADOS

| Componente | Tipo | Impacto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| APP SCP Control | Android | Inclusión punto agrícola | Validado QA |
| APP SCP Control | Android | Replicación checklist salida | Validado QA |
| Daños y Faltantes | WEB | Visualización agrícola | Validado QA |
| Export Excel | Reportería | Inclusión columna agrícola | Validado QA |
| Base de Datos SCP | Persistencia | Sin cambios estructurales | Validado QA |

7. TRAZABILIDAD DE VALIDACIONES QA

| Tipo Validación | Resultado | Documento |
| --- | --- | --- |
| QA Funcional | APROBADO | QA-001 |
| QA Técnico | APROBADO | QA-001 |
| QA Operativo | APROBADO | QA-001 |
| QA Regresión | APROBADO | QA-001 |
| Validación APP Android | APROBADO | QA-001 |
| Validación WEB | APROBADO | QA-001 |
| Validación Excel | APROBADO | QA-001 |

8. TRAZABILIDAD DE VALIDACIONES UAT

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| Casos Ejecutados | 20 |
| Casos Aprobados | 20 |
| Casos Rechazados | 0 |
| Resultado Final | APROBADO |

Usuario Responsable:

Oscar Jesus Higuera Barragan

Fechas de ejecución:

- 21/05/2026 al 25/05/2026

Resultado Final

VALIDADO PENDIENTE DE FIRMA

9. TRAZABILIDAD DE LIBERACIÓN

| Release | Versión | Ambiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | 1.5 | Producción | Liberada (Versión Actual) |
| RN-001 | 1.6 | QA / Prueba Cerrada | Validado Técnicamente |
| UAT-001 | 1.7 | UAT | Aprobado. |
| AAF-001 | 1.8 | Producción | Aprobado |

10. VALIDACIONES PENDIENTES

| Validación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| UAT Operativo | PM / Negocio | Aprobado |
| Vo.Bo. Negocio | Product Owner | Aprobado |
| Autorización Producción | Operación / Negocio | Aprobado |

11. RESULTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Actualmente la solución correspondiente al Checklist 18 Puntos e Inspección Agrícola se encuentra:

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Desarrollo | APROBADO |
| QA Funcional | APROBADO |
| QA Técnico | APROBADO |
| QA Operativo | APROBADO |
| QA Regresión | APROBADO |
| Release Técnico | COMPLETADO |
| UAT | APROBADO |
| Liberación Producción | APROBADO |

12. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- La implementación reutiliza lógica existente del checklist actual.

- No se realizaron modificaciones estructurales sobre la base de datos SCP.

- Se mantuvo compatibilidad funcional entre APP Android y Portal WEB.

- La solución fue implementada bajo estrategia incremental controlada.

- La liberación actual corresponde únicamente a ambiente de prueba cerrada.

- La liberación productiva queda condicionada a validación UAT y Vo.Bo. operativo.

La solución fue validada en ambiente de QA y posteriormente sometida a pruebas UAT con resultado satisfactorio, encontrándose pendiente únicamente la formalización documental mediante firmas de conformidad.

13. RIESGOS IDENTIFICADOS

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencia APP/WEB | Medio | Validación QA |
| Error checklist salida | Medio | Reutilización lógica existente |
| Error export Excel | Bajo | Validación manual |
| Error captura agrícola | Bajo | Validación operativa |

14. RESULTADO FINAL

La solución correspondiente al proyecto Checklist 18 Puntos — Daños y Faltantes cuenta actualmente con:

- validación técnica,

- validación funcional,

- validación QA,

- trazabilidad completa,

- integración documental,

- evidencia auditada,

- control de liberación.

La solución correspondiente al proyecto Checklist 18 Puntos – Daños y Faltantes cuenta con validación técnica, funcional, QA y ejecución satisfactoria de pruebas UAT. La autorización de liberación a producción permanece pendiente hasta contar con las firmas de conformidad correspondientes y la aprobación formal del negocio.

15. APROBACIONES

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Emanuel Simon Zepeda | Líder Técnico |  |
| Oswaldo Daniel Ortiz Martínez | PM |  |

16. ESTATUS DE LIBERACIÓN

| Fase | Estado |
| --- | --- |
| Desarrollo | Completado |
| QA | Aprobado |
| UAT | Aprobado |
| Acta de Aceptación | Aprobado |
| Liberación Producción | Aprobado |