Mapa de Documentación por MOMENTO y RESPONSABLE

🟦 1. Inicio del Proyecto (Antes de Sprint 0 / Arranque)

| Documento | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Acta_Arranque_Proyecto_SCRUM | Inicio formal del proyecto | Emanuel (PO / Coordinador) |
| Vision_y_Alcance_Producto | Definición inicial | Emanuel |
| Stakeholders_y_Roles_SCRUM | Identificación de involucrados | Emanuel |
| Levantamiento de Requerimientos | Antes de estimar | Emanuel (con apoyo de Jaime) |
| Matriz_Riesgos_y_Dependencias | Planeación inicial | Emanuel |
| Definicion_of_Done_DoD | Antes del primer Sprint | Emanuel + Jaime |

📌 Objetivo:
Alinear expectativas, alcance y reglas antes de desarrollar.

🟦 2. Planeación del Producto (Previo y durante Sprint Planning)

| Documento | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario General | Inicio del proyecto | Emanuel |
| Criterios_Aceptacion_Historias_Usuario | Planeación del Sprint | Emanuel + Jaime |
| Product_Backlog | Planeación global | Emanuel (PO) |
| Roadmap_Producto | Planeación de alto nivel | Emanuel |
| Sprint_Backlog_Sprint_XX | Inicio de cada Sprint | Emanuel + Jaime |

📌 Objetivo:
Traducir requerimientos en trabajo planificable y medible.

🟦 3. Ejecución del Sprint (Durante el desarrollo)

| Documento | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Pruebas_Tecnicas_Sprint_XX | Durante el Sprint | Jaime |
| Pruebas_Usuario_Sprint_XX | Fin del Sprint | Jaime (ejecución) / Emanuel (validación) |
| Bitacora_Liberacion_Cambios_SCP | Cada liberación | Jaime |
| Release_Notes_Version_X.X | Al liberar versión | Jaime (técnico) + Emanuel (funcional) |
| ControlVersionesDocumentacion | Durante todo el proyecto | Emanuel |

📌 Objetivo:
Asegurar calidad, trazabilidad y control sin frenar liberaciones
(esto está perfectamente alineado con tu regla del acta).

🟦 4. Eventos SCRUM (Cierre de cada Sprint)

| Documento | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sprint_Review_Sprint_XX | Fin del Sprint | Emanuel |
| Sprint_Retrospectiva_Sprint_XX | Fin del Sprint | Emanuel + Jaime |

📌 Objetivo:
Validar entregables y mejorar el proceso continuo.

🟦 5. Cierre del Proyecto

| Documento | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Manual_Operativo_Final | Antes de cierre | Emanuel |
| Manual_Usuario_Final | Antes de cierre | Emanuel |
| Acta_Cierre_Proyecto | Cierre formal | Emanuel |

📌 Objetivo:
Formalizar entrega, transferencia operativa y cierre administrativo.