# ACTA DE DEFINICIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO

1. Objetivo del Documento

La presente Acta de Definición Documental tiene como objetivo establecer, acordar y formalizar el alcance de la documentación que será generada durante el desarrollo de los  proyectos, en función de su nivel de complejidad (Pequeño, Mediano o Grande), garantizando:

- Claridad en los entregables documentales.

- Control de alcance.

- Evitar solicitudes de documentación no previstas.

- Alineación con tiempos técnicos y administrativos.

- La documentación no deberá generar retrasos ni bloqueos en las liberaciones del sistema.

Este documento será de carácter obligatorio para todas las partes involucradas.

2. Clasificación del Proyecto por Complejidad

La clasificación del proyecto se determina con base en tiempo, esfuerzo técnico y alcance administrativo, de acuerdo con las siguientes definiciones:

2.1 Proyecto Pequeño

- Duración:

  - Hasta 1 semana técnica dentro de horario laboral.

- Documentación requerida:

  - Historia de Usuario General

  - Levantamiento de Requerimientos

  - Pruebas Técnicas

  - Pruebas de Usuario

  - Documento de Cierre de Proyecto

2.2 Proyecto Mediano

- Duración:

  - Más de 1 semana técnica

  - Hasta 6 semanas administrativas internas.

- Documentación requerida:

  - Historia de Usuario General

  - Levantamiento de Requerimientos

  - Product_Backlog.xlsx

  - Sprint_Backlog.xlsx

  - Solicitud Cambios.xlsx – Opcional

  - Bitácora Liberación Cambios SCP.xlsx – Opcional

  - Pruebas Técnicas

  - Pruebas de Usuario

  - Manual Operativo

  - ControlVersionesDocumentacion.xlsx

  - Acta de Cierre de Proyecto

2.3 Proyecto Grande

- Duración:

  - Todo proyecto que no cumpla con los criterios de proyecto pequeño o mediano.

- Documentación requerida:

  - Se definirá de manera específica y detallada en esta acta, considerando:

    - Acta_Arranque_Proyecto_SCRUM

    - Historia de Usuario General

    - Levantamiento de Requerimientos

    - Stakeholders_y_Roles_SCRUM

    - Definicion_of_Done_DoD

    - Product_Backlog

    - Criterios_Aceptacion_Historias_Usuario

    - Roadmap_Producto

    - Sprint_Backlog_Sprint_XX

    - Pruebas_Tecnicas_Sprint_XX

    - Pruebas_Usuario_Sprint_XX

    - Sprint_Review_Sprint_XX

    - Sprint_Retrospectiva_Sprint_XX

    - Release_Notes_Version_X.X

    - Bitacora_Liberacion_Cambios_SCP

    - Manual_Operativo_Final

    - Manual_Usuario_Final

    - Matriz_Riesgos_y_Dependencias

    - ControlVersionesDocumentacion

    - Acta_Cierre_Proyecto

3. Reglas Generales del Acuerdo Documental

- El tipo y cantidad de documentación dependerá exclusivamente de la complejidad del proyecto.

- No se podrá agregar, solicitar o exigir documentación adicional que no esté previamente definida y firmada en esta Acta de Definición Documental.

- La documentación acordada será entregada al cierre del proyecto, salvo que se indique explícitamente lo contrario en esta acta.

- Todos los archivos, versiones y control documental se resguardarán en GitHub, bajo la administración de:

  - Jaime

  - Emanuel

- La generación de documentación no deberá impactar las liberaciones a ambientes DEV y/o PROD, considerando la complejidad del proyecto.

- Cualquier cambio en el alcance documental deberá generar una nueva versión de esta acta, con aprobación formal.

- El presente documento será revisado y actualizado cuatro (4) veces al año para realizar ajustes necesarios conforme a la evolución de los procesos.

4. Vigencia

La presente acta entra en vigor a partir de la fecha de firma y será válida durante todo el ciclo de vida del proyecto.

6. Aceptación y Firmas

Con la firma del presente documento, las partes involucradas manifiestan su conformidad total con el alcance documental definido.

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Oswaldo Daniel Ortiz Martinez | Jefe de Tic’s |  |  |
| Emanuel Simon Zepeda | Proddow owner |  |  |
| Jaime Armando Comparan Velasco | Desarrollador Web |  |  |